Zamawiający :

## Gmina Kleszczewo

ul. Poznańska 4 , 63-005 Kleszczewo

powiat poznański

województwo wielkopolskie

tel. ( 61 ) 81-76-017 , 81-76-020 , 81-76-033

fax . ( 61 ) 81-76-184

e-mail :  urzad@kleszczewo.pl

www.kleszczewo.pl

NIP 777 31 57 115                                                                 REGON   63 12 58 715

zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych z 29 stycznia 2004 r. ( Dz.U. nr 164, 1163 ze zmianami  ) zwanej dalej ustawą

Zaprasza

do udziału w przetargu nieograniczonym poniżej progów unijnych

dla zadania pn.

„ Utwardzenie dróg  gruzem  betonowym  oraz klińcem i tłuczniem kamiennym na terenie  gminy Kleszczewo ”.

zatwierdzam :

..........................................

Wójt  Gminy Kleszczewo

##### Bogdan Kemnitz

Kleszczewo, dn.  08.09.20010 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 14 000 EURO I PONIŻEJ   PROGÓW UNIJNYCH  NA:

Przedmiot zamówienia: „ Utwardzenie dróg  gruzem  betonowym  oraz klińcem i tłuczniem kamiennym na terenie  gminy Kleszczewo ”.

Wójt Gminy Kleszczewo

Gmina Kleszczewo

ul. Poznańska 4

63-005 Kleszczewo

strona internetowa: www.klesczewo.pll

tel.  61 8178 565, fax  61 8178 191

E-mail : um@kleszczewo.pl

godziny urzędowania

poniedziałek                     8.00 -16.00

od wtorku do piątku         7.15-15.15

II.  Tryb udzielenia zamówienia

1.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro i poniżej  progów unijnych.

2.Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 Prawa zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z dnia 20 listopada 2007 r., z późniejszymi zmianami), zwaną w dalszej części Ustawą.

3.   Nie przewiduje się przeprowadzenia  zamówienia  w wersji elektronicznej.

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1)  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z dnia 20 listopada 2007 r., z późniejszymi zmianami)

2)  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane  (Dz. U. Nr 226, poz. 1817),

3)  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia  23 grudnia 2009 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. Nr 224, poz. 1795),

4)  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia  23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 224, poz. 1796).

III.	Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest  utwardzenie    nawierzchni   dróg osiedlowych na terenie Gminy Kleszczewo, terenach nowo-wydzielonych pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną . Polegać ono będzie na ukształtowaniu  koryta pod wskazane przebiegi dróg poprzez ścięcie nadmiaru gruntu w ilości koniecznej do uzyskania wymaganej rzędnej wysokościowej, zagęszczeniu warstwy do uzyskania  wskaźnika zagęszczenia 0,97, dostawie i wbudowaniu gruzu betonowego gr, 15cm. po zawałowaniu  /frakcja 16-63/,      wyprofilowaniu i zagęszczaniu wbudowanego materiału /wskaźnik zagęszczenia 0,97/, zaklinowaniu wbudowanego kruszywa  klińcem / tłuczniem kamiennym  frakcja 8-32. Wymagalna grubość warstwy klinująca  po zagęszczeniu min.    5cm. Przewidywana szerokość utwardzonej nawierzchni  5,00 m, z uwzględnieniem dwustronnego spadku  /2,5%/.Łączna długość odcinków wynosi ± 2951 m. o powierzchni ± 15 000,00 m2. Ścięty grunt powinien być wykorzystany na umocnienie poboczy / uformowanie i zawałowanie/.

Ilościowy  zakres robót dla zadań: określono w ślepym kosztorysie  – zał. Nr 5, który  będzie ustalany i rozliczany na bieżąco w miarę potrzeb w oparciu o ofertowe ceny jednostkowe dla poszczególnych rodzajów robót, przy czym zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości poszczególnych rodzajów robót w ciągu trwania realizacji robót w zależności od potrzeb, których nie można przewidzieć na dzień ogłoszenia przetargu nieograniczonego oraz ich lokalizację.

Na terenach objętych budową dróg  w przewidzianej technologii  zostały wstępnie określone terminy prowadzenia zadań   (załącznik nr 10 do niniejszej SIWZ „ Harmonogram  robót ”). Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazywania kolejności oraz zakresu  innego niż wynikającej z harmonogramu robót. Również  zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu zadania  określonego w niniejszej SIWZ.  W przypadku   zmiany zakresu robót,    zmianie  ulegnie  wysokość oferowanego wynagrodzenia. Wynagrodzenie płatne będzie w cyklach miesięcznych, wyłącznie za kompleksowo wykonane zadania w wyznaczonym odcinku drogi, które  rozliczone będzie w oparciu o oferowane ceny jednostkowe. Potwierdzenie wykonania usług następować będzie przez podpisanie protokołu odbioru robót wskazanego odcinka przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.

Przedmiot zamówienia został opisany przez Zamawiającego poprzez podanie istotnych warunków technicznych w   STWiOR, ,  oraz określono lokalizację prowadzonych robót załączonymi do niniejszej specyfikacji mapami zasadniczymi.

Wykonawca  zamówienia potwierdzi poprzez załączenie  podpisanego oświadczenia ( załącznik nr  13 do formularza ofertowego nr 3), że materiał wbudowywany w drogę jest wolny od zanieczyszczeń szkodliwych wynikających z ustawy o odpadach z dnia 27 kwiecień 2001r. Dz.U.07.39.251 oraz załączy kopię koncesji na przetwarzanie materiałów z rozbiórki, (własną lub dysponenta gruzu betonowego  od którego będzie wbudowany )

Wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia Oferent jest zobowiązany ująć w cenie jednostkowej.

Do obliczenia ceny ofertowej brutto Wykonawca przyjmuje stawkę podatku VAT 22%

Minimalny wymagany okres gwarancji, udzielonej przez Wykonawcę na wykonane zamówienie wynosi – 24 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego robót.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

45 23 31 20-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców, chyba że taka potrzeba zajdzie.

ROBOTY BUDOWLANE.

Szczegółowy zakres robót został określony w:

- Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - zał. Nr 4 do SIWZ.

- Przedmiarze robót  - ZAKRES  – zał. nr   5 do SIWZ

- Mapy zasadnicze przedmiotowych dróg.

UWAGI:

- Wszystkie nazwy producentów materiałów, urządzeń itp. użyte przypadkowo w dokumentacji do SIWZ oraz w innych dokumentach należy traktować wyłącznie jako informacje pomocnicze. Możliwe jest stosowanie równoważnych produktów innych producentów spełniających kryteria i wymogi określone za pomocą parametrów technicznych w dokumentacji projektowej.

- W przypadku zaistnienia konieczności (w trakcie trwania realizacji robót)  zastosowania robót lub materiałów zamiennych i dodatkowych,  z uzasadnioną korzyścią dla zamawiającego (na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy i za obustronną zgodą), wycena może być dokonana wyłącznie na podstawie cen i stawek określonych w ofercie, a w przypadku ich braku w oparciu o analizę i wycenę własną  z zachowaniem stawek określonych w ofercie przy uwzględnieniu cen zawartych w powszechnie stosowanych katalogach cen materiałów i prac budowlanych jeżeli określone stawki nie zostały wskazane w ofercie (zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rabatu).

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania Wykonawcy realizującemu zamówienie, zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

IV. Części zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

V. Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających o łącznej wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające to zamówienia polegające wyłącznie na powtórzeniu tego samego rodzaju robót, które objęte były zamówieniem podstawowym.

VI. Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VII. Termin wykonania zamówienia

Wymagane terminy realizacji zamówienia :

- Termin rozpoczęcia robót  ustala się na drugi dzień od dnia podpisania umowy.

- Termin zakończenia robót i przekazania dokumentacji technicznej wraz z dokumentacją budowy ustala się do dnia  31.10.2010 r.

VIII.	Warunki udziału w postępowaniu

- Warunki ogólne udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:

- posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, związanych z realizacją 	przedmiotu zamówienia,

- posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie,

- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

2. Warunki szczegółowe wymagane od wykonawców :

1)  Wykonawca  posiada dokumenty zezwalające na prowadzenie działalności w zakresie transportu     i

obrotu  odpadami.

2)  Wykonawca musi dysponować:

- odpowiednią liczbą pracowników fachowców, gwarantującą terminowe i profesjonalne wykonanie zamówienia,

- min. 1 osobą wyznaczoną na kierownika budowy  i robót posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie kierowania robotami drogowych i należącą  do właściwej izby inżynierów budownictwa, a w przypadku osób zagranicznych, inne zamienne dokumenty akceptowane przez nadzór budowlany Starostwa Powiatowego w Poznaniu lub zaświadczenia wydane przez Ministra Infrastruktury potwierdzające, że uprawniają one daną osobę i że są wystarczające do kierowania na terenie Polski budową lub robotami budowlanymi w danej specjalności.

- odpowiednim sprzętem i wyposażeniem gwarantującym kompleksowe i rzetelne wykonanie przedmiotu zamówienia,

3)   Wykonawca   w  okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia  postępowania o udzielenie

zamówienia,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał z

należytą starannością co najmniej jedno zamówienie dotyczące utwardzenia nawierzchni dróg   o

wartości równej lub większej zaoferowanej ceny ofertowej, i   w    zakresie zgodnym lub szerszym

od zakresu przedmiotowego zamówienia   określonego w pkt. III

SIWZ, oraz dysponuje odpowiednimi  dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane

zgodnie z zasadami sztuki    budowlanej i prawidłowo ukończone,

4)   Wykonawca na czas realizacji zamówienia będzie miał obowiązek ubezpieczyć budowę od szkód,

zdarzeń losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim na

kwotę: 50 000,00 zł. Wykonawca zobowiązany będzie utrzymać wyżej wymieniony poziom

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej do dnia końcowego odbioru robót.

Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa o realizację zamówienia, najpóźniej w dniu przekazania placu budowy przedłoży Zamawiającemu kserokopię polisy ubezpieczeniowej, o której mowa wyżej,

- Wykonawca dysponuje środkami  lub posiada zdolność kredytową równą lub wyższą 50 000,00 zł,

- Wykonawca na wykonane zamówienie udzieli gwarancji na okres min. 24 miesięcy licząc od daty protokołu odbioru końcowego robót.

3.   Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne:

Ocena odbywać się będzie na zasadzie spełnia – nie spełnia  w oparciu o wymagane przez Zamawiającego i złożone przez Wykonawcę dokumenty.

3.1.  Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 22. ust.  1 oraz  art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,

Art. 24. Ustawy Prawo zamówień publicznych

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;

3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

3.2. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

- jest niezgodna z Ustawą;

- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87

ust. 2 pkt 3 Ustawy;

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji;

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- zawiera błędy w obliczeniu ceny;

- wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki,

o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy;

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

IX. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, zamawiający żąda następujących dokumentów:

- oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (wg wzoru zał. nr 8 A i 8 B do SIWZ)

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (wg wzoru zał. nr 8 ).

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca może złożyć dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takich dokumentów, Wykonawca może zastąpić  je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę  lub miejsce zamieszkania. Dokumenty, o których mowa wyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

- W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”  zamawiający żąda następujących dokumentów:

2.1 W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędna wiedzę i doświadczenie, Zamawiający żąda wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, opisem zakresu wykonanych robót, ich wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem do tego wykazu dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 6 do SIWZ);

2.2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

- wykazu osób (kierownik budowy), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 7 do SIWZ);

- oświadczenia, że kierownik budowy oraz pozostałe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane przez zamawiającego uprawnienia oraz, że dysponuje odpowiednią liczbą pracowników fachowców, gwarantującą terminowe i profesjonalne wykonanie zamówienia  ,

- oświadczenia, że Wykonawca dysponuje odpowiednim sprzętem i wyposażeniem gwarantującym kompleksowe i rzetelne wykonanie przedmiotu zamówienia wyznaczonym terminie przez Zamawiającego

  - W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający żąda informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

  - Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda dodatkowo (oprócz dokumentów wymienionych w pkt 2.1 – 2.3) od wykonawcy  przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. IX, ust. 1.  a) i b).

  - Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w pkt. 2.3, dotyczącej tych podmiotów.

- W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda złożenia oświadczenia wg wzoru zawartego w załączniku nr 9 do SIWZ. Natomiast na etapie realizacji zamówienia Zamawiający może wymagać od Wykonawcy:

- próbek, opisów lub fotografii;

- zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;

- Dodatkowe dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

- W przypadku, o którym mowa w pkt. 1), wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w pkt 1).

- Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w ust. 1, została wybrana, zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

- Forma składanych dokumentów:

- Dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Zamawiający nie dopuszcza  składania elektronicznych dokumentów opatrzonych przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, o których mowa w pkt.. 2.4 i 2.5, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, tylko wtedy, gdy  Zamawiający wyrazi zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy, w odpowiedzi udzielonej na pisemne szczegółowe (co do rodzaju dokumentu) zapytanie Wykonawcy, w trybie i na zasadach określonych w art. 38 ustawy.

X. Korespondencja i wzajemne komunikowanie się stron

- Jedyną formą wzajemnego komunikowania się jest forma pisemna. Pytania, odpowiedzi i uzgodnienia dokonane drogą telefoniczną nie są wiążące dla stron.

- Adres Zamawiającego do korespondencji:

Urząd Gminy w Kleszczewie

ul. Poznańska 4

62-004 Kleszczewo

Fax: 61 81 17 184

e-mail: urzad@kleszczewo.pl

- Wykonawca w korespondencji  do Zamawiającego musi podać adres do korespondencji zawierający nazwę, lub nazwisko odbiorcy,  miejscowości, kod pocztowy, pocztę, nazwę ulicy, nr domu i lokalu. W celu ułatwienia komunikowania się można dodatkowo podać nr fax-u  i adres   e-mail.

- korespondencja może być dostarczana  w następujący sposób:

- osobiście

- pocztą, tylko w formie listu poleconego ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru

- faksem

- drogą elektroniczną (e-mailem)

- Za skutecznie doręczoną uważa się korespondencję

- dostarczoną osobiście, jeśli odbiorca pokwituje odbiór pieczęcią firmową i własnoręcznym czytelnym podpisem, lub parafą z imienną pieczątką odbierającego

- dostarczoną pocztą, po otrzymaniu zwrotnego potwierdzenia odbioru

- dostarczoną fax-em, dowodem dostarczenia jest wydruk nadania z fax-u wysyłającego

- dostarczoną drogą elektroniczną ( e-mailem), dowodem dostarczenia jest wydruk wysłania z komputera wysyłającego i brak informacji od operatora sieci, o niedostarczeniu wiadomości.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień na wszystkie zapytania, które wpłyną do 10 dnia przed terminem składania ofert, to jest  do dnia 4 maja 2010 roku włącznie. Na pytania dotyczące wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wpłyną po tym terminie zamawiający może udzielić odpowiedzi, lub pozostawić pytania bez odpowiedzi.  Przedłużenie terminu składania  ofert, nie wpływa na zmianę terminu składania zapytań o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wyłącznie Wykonawcom, którym wydał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na  stronie internetowej w miejscu, gdzie udostępniona jest niniejsza SIWZ niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert.

- Przy składaniu zapytań i udzielaniu odpowiedzi mają zastosowanie zapisy o skutecznym doręczeniu korespondencji (pkt. X  ppkt 5 niniejszej SIWZ).

- Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

- Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Urząd Gminy w Kleszczewie

ul. Poznańska 4

62-004 Kleszczewo

Pok. Nr 4

lub na stronie internetowej:

www.kleszczewo.pl

XI.	Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

Osobami upoważnionymi przez  Zamawiającego  do porozumiewania się z Wykonawcami są:

- w zakresie merytorycznym :

- Ewa Olczak – podinspektor ds. infrastruktury i dróg

pok. nr 4   ,tel.  61 81 79 017 wew. 126

- w zakresie zamówień publicznych

- Ewa Olczak – podinspektor ds. infrastruktury i dróg

XII.	Wadium

Ustala się wadium w wysokości: 4 000,00  zł (słownie: cztery tysiące  00/100)

Wykonawca wnosi wadium:

- w pieniądzu, wpłata przelewem bankowym na konto   gminy Kleszczewo - Bank BZ WBK S.A. I Oddział  Środa Wlkp.   nr konta 82 1090 1418 0000 0000 4101 4788 lub w jednej z poniżej podanych form :

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami)

Oryginały dokumentów 1) - 4)  lub dokonanego przelewu oraz informację o sposobie zwrotu wadium należy złożyć razem z ofertą w osobnej kopercie oznaczonej w następujący sposób :

znak sprawy : BU.340-05/2010   Oferta  „ Utwardzenie dróg  gruzem   betonowym

oraz klińcem i tłuczniem  kamiennym na terenie  gminy Kleszczewo ”.

oraz nazwa i adres firmy, nr telefonu.

Kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, potwierdzoną za zgodność z oryginałem oraz informację dotyczącą sposobu zwrotu wadium - należy również załączyć do oferty.

Wadium   wniesione  w   pieniądzu   przechowywane   będzie   na   rachunku   bankowym  Zamawiającego,

natomiast wadium wniesione w innych formach zostanie zdeponowane w kasie Urzędu Gminy  w Kleszczewie.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 30.09.2010 r. godz. 08.00, przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego.

XIII.	Termin związania ofertą

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

XIV.	Opis przygotowania oferty
1.    Przygotowanie oferty

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w trwałej formie, pismem czytelnym.

- Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

- Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

- Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania
firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi
oraz przepisami prawa.

- Jeżeli   oferta   i   załączniki   zostaną   podpisane   przez   upoważnionego   przedstawiciela
Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.

- Oferta  powinna  zawierać wszystkie wymagane  dokumenty,  oświadczenia  i załączniki,  o
których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

- Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez
Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje
oraz dane.

- Poprawki   w  ofercie   muszą  być   naniesione   czytelnie  oraz  opatrzone   podpisem   osoby
podpisującej ofertę.

- Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane i spięte (zszyte) w sposób
trwały, zapobiegający dekompletacji zawartości oferty.

2.	Oferta wspólna

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki:

- Wraz z ofertą musi  być przedłożona  kopia  umowy lub inny dokument potwierdzający
zobowiązanie do zawarcia (przed udzieleniem zamówienia przez Zamawiającego) umowy konsorcjum lub spółki cywilnej, podpisane przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki zostanie zawarta umowa konsorcjum, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia i obowiązywania rękojmi i gwarancji,

- Oferta musi być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela lub partnera wiodącego,

- Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela lub partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - należy załączyć je do oferty,

- Przedstawiciel lub wiodący partner musi  być  upoważniony do zaciągania  zobowiązań  i płatności   w   imieniu   każdego   na   rzecz   każdego   z   partnerów   oraz   do   wyłącznego
występowania w realizacji kontraktu - do oferty należy załączyć oświadczenie,

- Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie zobowiązań.

3.	Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu w:

Urzędzie  Gminy w Kleszczewie

ul. Poznańska 4

62-004 Kleszczewo

w sekretariacie pok. Nr 16 / Ip/

Opakowanie zewnętrzne zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres: Urząd Gminy w Kleszczewie

ul. Poznańska 4

62-004 Kleszczewo

oraz oznakowane następująco:

znak sprawy : BU.340-05/2010   Oferta  „ Utwardzenie dróg  gruzem   betonowym

oraz klińcem i tłuczniem  kamiennym na terenie  gminy Kleszczewo ”.

opatrzone nazwą,  i dokładnym adresem wykonawcy.

szczególny opis sposobu opakowania oferty:

Wewnętrzna koperta powinna być oznakowana IDENTYCZNIE JAK KOPERTA ZEWNĘTRZNA Umieszczenie  oferty w dwóch  kopertach  nie jest obowiązkowe,  ale zapobiega  przypadkowemu otwarciu ofert.

XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1.	Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego :
Urząd Gminy w Kleszczewie

ul. Poznańska 4

62-005 Kleszczewo

SEKRETARIAT  Pokój nr 16

do dnia 30.09.2010 r. do godz. 08.00

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania

- Miejsce otwarcia ofert - w siedzibie zamawiającego :

Urząd Gminy w Kleszczewie

ul. Poznańska 4

62-005 Kleszczewo

Salka konferencyjna   Pokój nr 7

3.   Sesja otwarcia ofert odbędzie się dnia 30.09.2010 r. o godz. 08:15

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena.

XVI.	Opis sposobu obliczenia ceny

- Cena oferty uwzględniająca wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie,
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT (22%).

- Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia.

- Cena może być tylko jedna.

- Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).

XVII.	Kryteria oceny oferty

1.   Kryteria oceny ofert

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):

| Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- |
| Cena ofertowa | 100 |

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania otrzyma maksymalną liczbę punktów.

Pozostałym  ofertom,  wypełniającym  wymagania  kryterialne  przypisana  zostanie  odpowiednio

mniejsza   (proporcjonalnie   mniejsza)   liczba   punktów.  Wynik  będzie  traktowany jako  wartość

punktowa oferty.

2.   Zastosowane wzory do obliczenia punktowego

c /min/
Ci =   	x 10 =

c/i/

c /min/   - najniższa cena brutto wśród wszystkich rozpatrywanych ofert / w zł

c /i/        - cena brutto rozpatrywanej oferty nr „ i" /w zł /

3.	Wynik

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów obliczona w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

XVIII.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

XIX. Warunki umowy

- Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

- O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem

- Umowa   zawarta   zostanie   z   uwzględnieniem   postanowień   wynikających   z   treści   niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.

- Postanowienia umowy zawarto w wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 2.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania  istotnych zmian do przedmiotowej umowy

przed jej zawarciem (do wzoru umowy) lub w trakcie realizacji zamówienia, które będą korzystne dla Zamawiającego (poparte Protokółem Konieczności) i zostaną zaakceptowane przez Wykonawcę. Zakres zmian możliwych do umowy określa pkt. 6

- Zmiana postanowień umowy w oparciu o  art.144 ust. 1 może dotyczyć:

1) terminu zakończenia robót

- przypadku nieprzewidzianego przedłużenia się procedur przetargowych uniemożliwiających zawarcie umowy w terminie krótszym niż 30 dni od terminu składania ofert.

W takim przypadku termin zakończenia robót może być przedłużony przed zawarciem umowy, nie więcej niż  o  ilość dni upływających od terminu składania ofert do dnia zawarcia umowy, pomniejszoną o 30 dni.

- w przypadku wstrzymania lub przerwania robót,  potwierdzone zapisem w protokole konieczności lub innym dokumentem,  wskutek:

- wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lub innych nieprzewidzianych zdarzeń losowych (m.in. uniemożliwiających dalsze prowadzenie robót budowlanych),

- zawieszenia robót przez Zamawiającego,

- wystąpienia wykopalisk lub awarii uniemożliwiających wykonywanie robót,

- zmian dotyczących  zakresu robót określonych niniejsza specyfikacją  / miejsca i ilości zleconych jednostek /, dokonanych na wniosek Zamawiającego ,

- siły wyższej, itp.,

W takich przypadkach, dopuszcza się zmianę terminu zakończenia robót o czas uzasadnionej przerwy w robotach, o czas niezbędny do przywrócenia realizowanego przedmiotu zamówienia do stanu przed wstrzymaniem robót, o czas potrzebny na uzyskanie zgody lub niezbędnych pozwoleń, na wprowadzenie koniecznych zmian lub inne okoliczności, poparte odpowiednimi dokumentami, wyłącznie za zgodą obu stron (w formie pisemnego aneksu).

- wystąpienia  nieprzewidzianych robót dodatkowych,

- nieprzewidzianych okoliczności formalno-prawnych,

- korekty oczywistych omyłek i błędów pisarskich,

- warunków płatności, (z korzyścią dla Zamawiającego) na pisemny wniosek Wykonawcy i za zgodą Zamawiającego,

- zmian osobowych:  kierowników budowy, robót, osób upoważnionych – tylko w uzgodnieniu i po otrzymaniu akceptacji Zamawiającego.

- zmiany zakresu rzeczowego /roboty dodatkowe /  i ilościowego robót roboty uzupełniające/  . Zmiana  może dotyczyć  tych robót,  których konieczność wykonania pojawiła się na etapie realizacji zamówienia. Zmiana zakresu rzeczowego i ilościowego robót nastąpi tylko i wyłącznie w wyniku porozumienia obu stron umowy i zatwierdzenia ich przez inspektora nadzoru lub inną osobę wyznaczoną przez Zamawiającego . W takim przypadku wycena może być dokonana wyłącznie na podstawie cen i stawek określonych w ofercie / stawek jednostkowych /, a w przypadku ich braku, w oparciu o analizę i wycenę własną z zachowaniem stawek określonych w ofercie i przy uwzględnieniu cen zawartych w powszechnie stosowanych katalogach cen materiałów i prac budowlanych, jeżeli określone stawki nie zostały wskazane w ofercie.

Każda z wyżej wymienionych zmian umowy może być dokonana wyłącznie za zgodą Zamawiającego.

XX.	Środki ochrony prawnej

Dział VI Ustawy

Środki ochrony prawnej

Rozdział 1

Przepisy wspólne

Art. 179.

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym

na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5.

Rozdział 2

Odwołanie

Art. 180.

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

4) odrzucenia oferty odwołującego.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2.

Art. 181.

1. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.

2. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

3. Na czynności, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2.

Art. 182.

1. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni –

jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty okr8eślone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia

zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę.

5. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

Art. 183.

1. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, zwanych dalej „orzeczeniem”.

2. Zamawiający może złożyć do Izby wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy, o którym mowa w ust. 1. Izba może uchylić zakaz zawarcia umowy, jeżeli niezawarcie umowy mogłoby spowodować negatywne skutki dla interesu publicznego przewyższające korzyści związane z koniecznością ochrony wszystkich interesów, w odniesieniu do których zachodzi prawdopodobieństwo doznania uszczerbku w wyniku czynności podjętych przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3. Rozpoznania wniosku, o którym mowa w ust. 2, dokonuje skład orzekający Izby wyznaczony do rozpoznania odwołania. Przepisy art. 188 ust. 3-7 stosuje się.

4. W sprawie wniosku, o którym mowa w ust. 2, Izba rozstrzyga na posiedzeniu

niejawnym, w formie postanowienia, nie później niż w terminie 5 dni od dnia jego złożenia. Na postanowienie Izby nie przysługuje skarga.

5. Izba umarza, w formie postanowienia, postępowanie wszczęte na skutek złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, jeżeli jego rozpoznanie stało się bezprzedmiotowe, w szczególności z powodu:

1) ogłoszenia przez Izbę orzeczenia przed rozpoznaniem wniosku;

2) cofnięcia wniosku.

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zamawiający może złożyć pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

Art. 184.

Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.

Art. 185.

1. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

2. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

3. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

4. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.

5. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego.

6. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z ust. 1 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3.

7. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

Art. 186.

1. Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu.

2. W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.

3. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez zamawiającego, Izba umarza postępowanie, a zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.

4. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, Izba rozpoznaje odwołanie.

5. Sprzeciw wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu.

6. Koszty postępowania odwoławczego:

1) w okolicznościach, o których mowa w ust. 2, znosi się wzajemnie;

2) w okolicznościach, o których mowa w ust. 3:

a) ponosi zamawiający, jeżeli uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu po otwarciu rozprawy,

b) znosi się wzajemnie, jeżeli zamawiający uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu przed otwarciem rozprawy;

3) w okolicznościach, o których mowa w ust. 4, ponosi:

a) odwołujący, jeżeli odwołanie zostało oddalone przez Izbę,

b) wnoszący sprzeciw, jeżeli odwołanie zostało uwzględnione przez Izbę.

Art. 187.

1. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

1) nie zawiera braków formalnych;

2) uiszczono wpis.

2. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.

3. Jeżeli odwołanie nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, w szczególności, o których mowa w art. 180 ust. 3, niezłożenia pełnomocnictwa lub nieuiszczenia wpisu, Prezes Izby wzywa odwołującego pod rygorem zwrócenia odwołania do poprawienia lub uzupełnienia odwołania lub złożenia dowodu uiszczenia wpisu w terminie 3 dni od dnia doręczenia wezwania. Mylne oznaczenie odwołania lub inne oczywiste niedokładności nie stanowią przeszkody do nadania mu biegu i rozpoznania przez Izbę.

4. Prezes Izby poucza w wezwaniu, o którym mowa w ust. 3 zdanie pierwsze, że w przypadku niepoprawienia, nieuzupełnienia lub niedołączenia dowodu uiszczenia wpisu w terminie 3 dni odwołanie zostanie zwrócone.

5. W przypadku doręczenia odwołującemu wezwania, o którym mowa w ust. 3 zdanie pierwsze, wcześniej niż na 3 dni przed upływem terminu do wniesienia odwołania, odwołujący może uzupełnić dowód uiszczenia wpisu najpóźniej do upływu terminu do wniesienia odwołania.

6. W przypadku nieuiszczenia wpisu w terminie, o którym mowa w ust. 2, oraz po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 3 i 5, Prezes Izby zwraca odwołanie w formie postanowienia. Odwołanie zwrócone nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem odwołania do Prezesa Izby.

O zwrocie odwołania Prezes Izby informuje zamawiającego, przesyłając odpis

postanowienia.

7. Jeżeli niezachowanie warunków formalnych lub niezłożenie pełnomocnictwa zostanie stwierdzone przez skład orzekający Izby, przepisy ust. 1 – 6 stosuje się, z tym że kompetencje Prezesa Izby przysługują składowi orzekającemu Izby.

8. Odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy; w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90 % wpisu.

Pozostałe informacje na ten temat znajdują się w ustawie Prawo zamówień publicznych w  Dziale VI Środki ochrony prawnej.

XXI.	Ogłoszenia wyników przetargu

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie :

- przekazane wykonawcom, którzy złożyli oferty wraz z informacją i uzasadnieniem o wykonawcach wykluczonych z postępowania i o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, oraz o terminie po upływie którego umowa może być zawarta,

- zamieszczone na stronie internetowej:  www.kleszczewo.pl  lub www.bip.kleszczewo.pl

- zamieszczone w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń .

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia (zawarciu umowy) postępowania zostaną  zamieszczone:

  - w Biuletynie  Zamówień Publicznych,

  - na stronie internetowej:  www.kleszczewo.pl    lub  bip.wokiss.pl/kostrzynm

- Postanowienia końcowe

Zasady udostępniania dokumentów

Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

- zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku

- zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów

- zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty

- zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę 0,3  zł

- udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin
jego urzędowania

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

XXIII. Załączniki

- Formularz ofertowy (zał. nr 1)

- Wzór umowy (zał. nr 2)

- Karta oceny ofert - wzór

- Dokumentacja projektowa + Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

- Kosztorys ofertowy  + przedmiary robót (zał. nr 5)

- Wzór wykazu wykonanych robót (zał. Nr 6)

- Imienny wykaz pracowników wskazanych do realizacji zamówienia –wzór (zał. Nr 7)

- Wzór oświadczenia

- z art. 24 ust. 1 (zał. nr 8A)

- z art. 24 ust. 2 pkt 1 (zał. nr 8 B)

- wzór oświadczenia dot. oferowanych robót, dostaw i usług

- Harmonogram robót

OPRACOWAŁA :

.

________________________

(sporządziła)

______________________________________

(zatwierdził) Podpis osoby uprawnionej

ZAŁ. NR 1

Do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 14 000 EURO

I PONIŻEJ   PROGÓW UNIJNYCH

Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa

Siedziba :

Województwo	, powiat	, nr kodu	poczta	,

miejscowość	ulica	nr 	, lokal

nr telefonu............................................faksu

Poczta elektroniczna (e-mail)

Adres internetowy (URL)

NIP

Nr REGON

Nazwa i nr dokumentu rejestrowego Wykonawcy ……………………………………………………., wydany przez …………………………………………………………………………………………………………………

Dane dotyczące zamawiającego

Gmina Kleszczewo

Ul. Poznańska 4

62-005 Kleszczewo

tel. 61 81 76 017

Zobowiązania Wykonawcy

Zobowiązuję się realizować w okresie od (dwa dni od terminu zawarcia umowy) do 31.10.2010r. przedmiot zamówienia pod nazwą: „ Utwardzenie dróg  gruzem  betonowym  oraz klińcem i tłuczniem kamiennym na terenie  gminy Kleszczewo ”.   za kwotę:

cena netto	zł

(słownie:	)

podatek VAT (22%)  	zł

(słownie :	)

cena brutto	zł

(słownie:	)

Niniejszym oświadczam, że:

- posiadam uprawnienia do wykonania przedmiotowego zamówienia,  zgodnie z wymogami ustaw nakładającymi obowiązek ich posiadania,

- posiadam wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia

- polegam na wiedzy i doświadczeniu innego(ych) podmiotu(ów) i posiadam pisemne zobowiązanie(a) tego(tych) podmiotu(ów) do oddania mi do dyspozycji niezbędnych zasobów na czas realizacji zamówienia – w załączeniu wymagane dokumenty *) niepotrzebne skreślić

- dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- polegam na potencjale technicznych i osobach zdolnych do wykonania zamówienia innego(ych) podmiotu(ów) i posiadam pisemne zobowiązanie(a) tego(tych) podmiotu(ów) do oddania mi do dyspozycji niezbędnych zasobów na czas realizacji zamówienia – w załączeniu wymagane dokumenty *) niepotrzebne skreślić

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

- polegam na zdolności finansowej innego(ych) podmiotu(ów) i posiadam pisemne zobowiązanie(a) tego(tych) podmiotu(ów) do oddania mi do dyspozycji niezbędnych zasobów na czas realizacji zamówienia – w załączeniu wymagane dokumenty*) niepotrzebne skreślić

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (na podstawie art.. 24 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych),

- oferowane przeze mnie roboty budowlane, dostawy i usługi spełniają wszystkie  wymagania określone przez Zamawiającego,

- jestem związany/a niniejszą ofertą przez okres 30 dni

- akceptuję: proponowany przez zamawiającego wzór umowy oraz wszystkie warunki zawarte w SIWZ udzielam ………(min. 24) miesięcznej gwarancji na wykonane zamówienia, licząc od dnia odbioru końcowego robót,

- Oświadczam, że  roboty objęte niniejszym postępowaniem wykonam:

- we własnym zakresie - bez udziału  podwykonawców *);

- z udziałem podwykonawców - wykaz  robót powierzonych Podwykonawcom został określony w załączniku nr .... do oferty *)

*) niepotrzebne skreślić

13. Oświadczam, że materiał wbudowywany w drogę jest wolny od zanieczyszczeń szkodliwych wynikających z ustawy o odpadach z dnia 27 kwiecień 2001r. Dz.U.07.39.251 oraz przedstawię  kopię koncesji na przetwarzanie materiałów z rozbiórki, (własną lub dysponenta gruzu betonowego  od którego będzie wbudowany / w momencie takiego żądania przez Zamawiającego /

Niniejsza oferta zawiera następujące dokumenty:

- formularz ofertowy								str. nr ..........................

- dokument rejestrowy  (KRS, itp..)						str. nr ..........................

- dokument potwierdzający uprawnienie osób podpisujących ofertę		str. nr .........................)*

- kosztorys ofertowy ( wypełniony i podpisany zał. Nr 5 do SIWZ oraz

PRZEDMIAR – OFERTA z cenami jednostkowymi)				str. nr ..........................

- umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie,

inne dokumenty								str. nr ........................)*

- wykaz osób i podmiotów + oświadczenia o posiadaniu odpowiednich

i wymaganych  uprawnień i zaświadczeń 					str. nr ..........................

- wykaz robót + referencje, inne dokumenty					str. nr ..........................

- wykaz robot, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć

podwykonawcom								str. nr ..........................

- oświadczenia Wykonawcy (z art. 24 ust. 1)	- zał. 8 A do SIWZ		str. nr ..........................

- oświadczenia innych podmiotów, które będą uczestniczyć w realizacji

- zamówienia  (z art. 24 ust. 1) - zał. 8 A do SIWZ				str. nr ..........................

- oświadczenia Wykonawcy (z art. 24 ust. 2 pkt 1) - zał. 8 B do SIWZ		str. nr ..........................

- oświadczenia innych podmiotów, które będą uczestniczyć w realizacji

zamówienia  (z art. 24 ust. 2 pkt 1) - zał. 8 B do SIWZ			str. nr ..........................

- dokumenty dotyczące podmiotów, na których zasobach Wykonawca będzie

polegał w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia 				str. nr ..........................

- pisemne zobowiązania podmiotów j/w do udostępnienia Wykonawcy

(swoich zasobów , w zakresie ……………na czas realizacji zamówienia)

podmiotów j/w								str. nr ..........................

- oświadczenia wg wzoru ( zał. 9 do SIWZ)					str. nr ..........................

- Oświadczenia Wykonawcy							str. nr ..........................

- ………………………….							str. nr ..........................

- ………………………….							str. nr ..........................

- ………………………….							str. nr ..........................

- ………………………….							str. nr ..........................

- ………………………….							str. nr ..........................

)*  dokumenty dotyczące określonych grup Wykonawców i przypadków indywidualnych, o których mowa w SIWZ

Inne informacje Wykonawcy:

1

2

3

4

(imię i nazwisko)

podpis uprawnionego przedstawiciela,

pieczęcie firmy i imienne

ZAŁ NR 2

do SIWZ

WZÓR

U M O W A   N R ……….

o wykonanie robót budowlano-drogowych

zawarta   dnia  ……….   roku w Kleszczewie,  pomiędzy Gminą KLeszczewo, reprezentowaną przez:

Bogdana Kemnitza 	- Wójta  Gminy Kleszczewo

zwaną dalszej części umowy Zamawiającym,

a ………………………………………………………………………………………………..........................., reprezentowanym przez:

………………………………………….

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

o następującej treści:

P r z e d m i o t    u m o w y

§ 1

- Na podstawie oferty złożonej w przetargu nieograniczonym przez Wykonawcę oraz decyzji   Zamawiającego z dnia ………………. o jej przyjęciu Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie pod nazwą  „ Utwardzenie dróg  gruzem  betonowym  oraz klińcem i tłuczniem kamiennym na terenie  gminy Kleszczewo ”.

- Zakres prac objętych niniejszą umową został szczegółowo określony w niniejszej  Specyfikacji

istotnych Warunków Zamówienia,  oraz w załącznikach do niniejszej specyfikacji / Opis

techniczny, STWiOR, mapy, przekrój poprzeczny, wykaz dróg i ulic. itp. /

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie prace związane z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami, wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami prawa, Polskimi Normami oraz wydanymi warunkami lub pozwoleniami technicznymi i prawnymi.

§ 3

Realizacja przedmiotu umowy obejmuje: wykonanie, zakup i dostawę wszystkich obiektów, urządzeń, instalacji i robót.

§ 4

Strony dopuszczają możliwość zastosowania materiałów i robót  zamiennych, zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót w stosunku do przyjętych w opisie technicznym, za pisemną zgodą Zamawiającego.

§ 5

- Roboty niezbędne dla bezpieczeństwa obiektu lub zabezpieczenia przed awarią, nie objęte umową, Wykonawca realizuje w trybie natychmiastowym.

- Zakres robót, o których mowa w ust. 4, zostanie określony w protokole konieczności, na podstawie zgłoszenia pismem u Zamawiającego, zaakceptowanym przez obydwie Strony.

- Podstawą ustalenia wartości materiałów i robót określonych w ust. 2 oraz w § 4 są stawki i ceny przyjęte do opracowania ceny ofertowej, a w przypadku braku cen materiałów, w oparciu o analizę i wycenę  własną z zachowaniem stawek określonych w ofercie przy uwzględnieniu cen zawartych w powszechnie stosowanych katalogach cen materiałów i prac budowlanych (za ostatni kwartał) jeżeli określone stawki nie zostały wskazane w ofercie.

T e r m i n y     r e a l i z a c j i

§ 6

- Termin rozpoczęcia robót ustala się na drugi dzień od dnia podpisania umowy.

- Termin zakończenia robót i przekazania dokumentacji technicznej wraz z dokumentacją budowy ustala się do dnia  31.10.2010 r.

O b o w i ą z k i     Z a m a w i a j ą c e g o

§ 7

Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy plac budowy, potrzebny do zrealizowania przedmiotu umowy, drugiego dnia od podpisania umowy.

§ 8

Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do wszelkich kontaktów z Wykonawcą są:

1) …………….	- 	………………….i

lub inne osoby wyznaczone przez Zamawiającego.

P r a w a     Z a m a w i a j ą c e g o

§ 9

- Powierzenie wykonawstwa części robót podwykonawcom wymaga akceptacji Zamawiającego  w formie pisemnej.

- W przypadku, gdy podwykonawca zdaniem Zamawiającego, nie posiada kwalifikacji lub środków niezbędnych do wykonania danego zakresu robót, Zamawiający ma prawo do żądania wyboru innego podwykonawcy.

O b o w i ą z k i    i    p r a w a    W y k o n a w c y

§ 11

- Wykonawca ma obowiązek posiadać certyfikaty zgodności z Polską Normą lub aprobaty techniczne oraz badania jakościowo-ilościowe zastosowanych materiałów, wyrobów budowlanych i urządzeń w każdym etapie realizacji zamówienia. W przypadku, gdy badania wykażą niezgodność zastosowanych materiałów, wyrobów budowlanych i urządzeń z obowiązującymi przepisami, koszty ich wymiany pokrywa Wykonawca.

- Dokumenty, o których mowa w ust. 1, Wykonawca ma obowiązek dołączyć do dokumentacji technicznej oraz okazywać na każde życzenie Zamawiającego lub osoby przez niego upoważnionej.

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy:

- kompletnego,

- zgodnego z ofertą, opisem technicznym, umową i specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz Specyfikację Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ,

- terminowo.

- Za działania i zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za swoje własne.

§ 12

- Wykonawca ma obowiązek ubezpieczyć budowę od szkód, zdarzeń losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim.

- Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

- roboty, obiekty budowlane, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót: od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych,

- odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

- Wartość robót objętych ubezpieczeniem będzie obejmowała kwotę: 50 000,00 zł

- Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania placu budowy przedłoży Zamawiającemu kserokopię polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 1 – 4.

- Wszystkie koszty usunięcia szkód zaistniałych na terenie placu budowy, które nie zostały ubezpieczone przez Wykonawcę, pokrywa Wykonawca.

§ 13

Wykonawca zobowiązuje się  strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić odpowiednie warunki bezpieczeństwa,

- Wykonawca zobowiązuje się w czasie realizacji robót zapewnić na terenie budowy w granicach przekazanych przez Zamawiającego należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów bhp, ochronę znajdujących się na terenie obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w należytym stanie technicznym.

- Wykonawca zobowiązuje się do zainstalowania na terenie budowy przenośnych sanitariatów na własne potrzeby

- W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy wolny od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne w miejscach nie kolidujących z ciągami komunikacyjnymi, a odpady i śmieci będzie przechowywał w pojemnikach do selektywnego gromadzenia odpadów budowlanych i opakowaniowych oraz  usuwał na bieżąco.

- Wykonawca zobowiązuje do umożliwienia wstępu na teren budowy Zamawiającemu lub jego przedstawicielom, pracownikom nadzoru budowlanego, przedstawicielom organów państwowych nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą – Prawo Budowlane oraz do udostępniania im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

- Wykonawca zobowiązuje się  do zapewnienia dodatkowych zabezpieczeń placu budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.

- Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia zieleni rosnącej w obrębie przedmiotowej inwestycji lub bliskim sąsiedztwie prowadzonych robót oraz przestrzegania przepisów zawartych w  Prawie ochrony środowiska i w Ustawie o ochronie przyrody.

§ 14

- Wykonawca wyznacza na kierownika budowy ……………………………….

- Wykonawca w dniu podpisania umowy przekaże Zamawiającemu: pisemne oświadczenie wyznaczonej osoby o przejęciu obowiązków kierownika budowy, kserokopii posiadanych przez niego uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie i zaświadczenia o przynależności do właściwej izby inżynierów i techników (inne dokumenty w przypadku osób zagranicznych).

- Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do wszelkich kontaktów z Zamawiającym jest : ………………….. lub inna osoba wyznaczona i upoważniona pisemnie przez Wykonawcę.

§ 15

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy podwykonawcom zgodnie ze złożoną oferta. Podwykonawca nie jest uprawniony do zlecenia przypisanego mu  zakresu rzeczowego robót, w całości lub w części, dalszemu podwykonawcy, co musi zostać wyraźnie wskazane w umowie łączącej Wykonawcę z podwykonawcami.

- Wykonawca zobowiązuje się, że postanowienia umów zawieranych przez Wykonawcę z podwykonawcami nie będą zawierały postanowień korzystniejszych dla podwykonawców niż wynikające z postanowień niniejszej umowy dla Wykonawcy, w szczególności w zakresie wysokości wynagrodzenia podwykonawców. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do zastrzeżenia w umowie z podwykonawcą, że podwykonawca, na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, przesyłać będzie Zamawiającemu kopie wszelkich faktur wystawianych na rzecz Wykonawcy w danym miesiącu oraz wyciągi obejmujące wszelkie przelewy dokonywane w danym miesiącu przez Wykonawcę na rzecz  podwykonawcy.

- Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy danemu podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za całość robót budowlanych.

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu szczegółowych projektów umów zawieranych z podwykonawcami zawierających wszelkie istotne elementy łączącego strony stosunku zobowiązaniowego oraz wszelkie postanowienia istotne dla ochrony interesu prawnego Zamawiającego, w celu przedstawienia ewentualnych uwag dotyczących postanowień mogących mieć wpływ na wykonanie niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązany jest wprowadzić do umowy z podwykonawcą, przedstawione przez Zamawiającego uwagi.

- Niezwłocznie po zawarciu umowy z podwykonawcą Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopię umowy oraz szczegółowy harmonogram płatności na rzecz podwykonawcy. Jakakolwiek zmiana umowy zawartej przez Wykonawcę z podwykonawcą wymaga uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca przedstawia Zamawiającemu wraz z fakturą końcową:

a) zestawienia wszelkich płatności dokonanych na rzecz podwykonawców oraz dowody przelewu na ich potwierdzenie,

b) zestawienia wszelkich płatności należnych podwykonawcom z tytułu już wykonanych prac, niezależnie od tego czy doszło do ich formalnego odbioru przez Wykonawcę i czy z tytułu ich wykonania podwykonawca wystawił fakturę  (notę). W przypadku opóźnienia Wykonawcy w zapłacie należności podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest podać w sposób wyczerpujący przyczyny opóźnienia,

c) zestawienie wszelkich faktur wystawianych przez podwykonawców, wraz z kopiami tych faktur.

- Strony zgodnie postanawiają, iż w przypadku, gdy podwykonawca wystąpi do Zamawiającego o zapłatę wynagrodzenia przysługującego mu od Wykonawcy, Zamawiający – bez konieczności prowadzenia jakiegokolwiek postępowania wyjaśniającego - uprawniony jest do zapłaty należności bezpośrednio na rzecz podwykonawcy ze skutkiem zwolnienia się z długu wobec Wykonawcy w zakresie całej spłaconej należności. W takim przypadku Zamawiający poinformuje Wykonawcę na poczet których robót winna zostać zaliczona dokonana przez Zamawiającego wpłata. Wskazanie to jest dla Wykonawcy wiążące.

§ 16

- Wykonawca może polegać na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, biorących udział w realizacji części zamówienia, zgodnie ze złożoną ofertą.

- Na pisemną prośbę  Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany podmiotów, o których mowa w ust. 1 za pisemną zgodą, pod warunkiem, że Wykonawca dostarczy wszystkie dokumenty dotyczące tego podmiotu, jakie wymagane były do postępowania przetargowego.

- Przepisy zawarte w § 15 dotyczące podwykonawców mają zastosowanie odpowiednio do    podmiotów, o których mowa w ust. 1

§ 17

1.   Osobą nadzorującą z ramienia Zamawiającego będzie Pani Ewa Olczak . która jest

uprawnionego do czuwania nad prawidłowością oraz jakością  wykonanych prac,  zgodną z

umową i warunkami  technicznymi wykonania przedmiotu umowy .

- Osoba nadzorująca , każdorazowo odbierać będzie od Wykonawcy (powołany kierownik

budowy)      zakryty zakres robót ( korytowanie, wbudowanie gruzu z zagęszczeniem , wbudowanie kamienia z zagęszczeniem   i formowaniem poboczy).

4.   Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy (przez niego ustanowiony).

§ 18

Wykonawca stwierdza , że przed podpisaniem umowy zapoznał się z warunkami panującymi w

miejscu  wykonywania przedmiotu umowy i uwzględnił je w wynagrodzeniu.

§ 19

Wykonawca pokryje wszystkie koszty związane z uzyskaniem atestów, świadectw, obsługi geodezyjnej,  oznakowaniem.

§ 20

Wykonawca odpowiada za powstałe w wyniku prowadzonych prac uszkodzenia urządzeń podziemnych zinwentaryzowanych na planie uzbrojenia podziemnego.

§ 21

Zaopatrzenie w wodę i energię elektryczną oraz koszty z tym związane leżą po stronie Wykonawcy.

W a r t o ś ć    p r z e d m i o t u    u m o w y

§ 22

Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości …………………….. (słownie: ………………………………. w tym podatek VAT  ………………. (słownie…………………………………), z zastrzeżeniem § 23 ust. 2.

Z a s a d y    p ł a t n o ś c i

§ 23

- Wynagrodzenie za wykonane zamówienie płatne będzie po przedłożeniu faktury końcowej, potwierdzonej przez osobę upoważnioną, na podstawie protokołu odbioru  końcowego wykonania robót podpisanego przez inspektora nadzoru lub inną osobę wyznaczoną przez Zamawiającego  i protokołu odbioru  dokumentacji powykonawczej.

- Kwota określona w § 22 zostanie umniejszona o wartość robót, materiałów lub usług wynikających ze zmniejszenia przez  Zamawiającego zakresu rzeczowego inwestycji lub zmianę sposobu jego świadczenia  (zastosowania innych - tańszych materiałów lub rozwiązań).

- Na pisemny wniosek Wykonawcy i za zgodą Zamawiającego  warunki płatności, o których mowa w ust. 1 - 2  mogą ulec zmianie, pod warunkiem, że będą one korzystniejsze dla Zamawiającego.

§ 24

Ustala się termin płatności do 30 dni od dnia przedłożenia faktur w siedzibie Zamawiającego.

§ 25

Datę zapłaty stanowi dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 26

Płatności regulowane będą przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane każdorazowo przez Wykonawcę na fakturze.

O d b i o r y

§ 27

- Odbiór końcowy przedmiotu umowy przeprowadzony zostanie po wykonaniu przez Wykonawcę wszystkich prac ujętych w harmonogramie rzeczowo – finansowym i po spełnieniu wszystkich warunków umowy w całości w  terminie  określonym  w § 6 ust. 2. Udokumentowanie odbioru odbędzie się poprzez podpisanie protokołu Stronami.

- Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o planowanym odbiorze robót w formie pisemnej Zamawiającego  w terminie 7 dni przed datą przewidywanego odbioru.

§ 28

- Oddzielnemu odbiorowi będą podlegały roboty zanikające, ulegające zakryciu lub warunkujące dalszy postęp prac. Każdorazowo zakończone podpisaniem protokołem odbioru przez Strony

- Termin powiadomienia o planowanym odbiorze, o którym mowa w ust. 1, ustala się na trzy dni przed planowanym odbiorem.

- Jeżeli Wykonawca nie poinformował o terminie odbioru, o którym mowa w ust. 1, zobowiązany jest na żądanie  Zamawiającego odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić do stanu poprzedniego – bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

G w a r a n c j e – zabezpieczenie należytego wykonania umowy

§ 29

- Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy zostaje rozszerzona przez udzielenie gwarancji.

- Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy wykonany będzie zgodnie z warunkami niniejszej umowy, obowiązującymi przepisami oraz normami technicznymi i jakościowymi.

- Ustala się okres gwarancyjny na roboty budowlano – montażowe 24 miesięcy, od daty podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 26 ust.1.

§ 30

  - Wszelkie usterki nie powodujące wstrzymania funkcjonowania obiektu, powstałe w okresach

gwarancyjnych z przyczyn związanych z niewłaściwym wykonaniem robót przez Wykonawcę lub z wadami zastosowanych materiałów lub urządzeń będą usunięte nieodpłatnie w terminie nie dłuższym niż 14 dni od powiadomienia o ich wystąpieniu i w sposób zapewniający ciągłość funkcjonowania obiektu.

  - Usterki powodujące wstrzymanie funkcjonowania obiektu będą usunięte nieodpłatnie przez Wykonawcę w terminie nie dłuższym niż 2 dni.

  - W razie braku możliwości usunięcia usterek w terminie określonym w ust. 1 i 2 Strony ustalą ostateczny termin usunięcia usterki.

  - W przypadku nie usunięcia usterek w terminach określonych w ust. 1, 2 i 3 Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia innemu Wykonawcy ich usunięcia i potrącenia należności z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy (wykonanie zastępcze) oraz prawo dochodzenia zwrotu nakładów do rzeczywistej wysokości poniesionej przez Zamawiającego.

K a r y    u m o w n e,  o d s e t k i   k a r n e

§ 31

Strony ustalają, że obowiązującą między nimi formą odszkodowania będą kary umowne.

§ 32

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

  - Za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości odsetek ustawowych od kwoty wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki.

  - Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru w wysokości odsetek ustawowych od kwoty wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

  - Za zwłokę w usunięciu usterek w okresie gwarancji w wysokości rzeczywiście poniesionych strat przez Zamawiającego.

  - Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości  10 % pełnej kwoty umownej lub jej części równej wartości prac pozostałych do wykonania, zgodnie z niniejszą umową.

§ 33

Zamawiający zapłaci Wykonawcy:

- Odsetki karne za zwłokę w zapłacie faktury w wysokości odsetek ustawowych od sumy faktury za każdy dzień opóźnienia.

- Karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, 10 % kwoty umownej lub jej części równej wartości prac pozostałych do wykonania, zgodnie z niniejszą umową.

§ 34

Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

§ 35

Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności gdy:

  - Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie określonym w § 6 ust. 1 bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich mimo wezwania na piśmie.

  - Wykonawca przerwał realizację robót na okres powyżej 1 tygodnia bez zgody Zamawiającego.

  - Zostanie ogłoszona upadłość firmy Wykonawcy lub firma Wykonawcy zostania postawiona w stan likwidacji.

§ 36

- Z chwilą odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron Wykonawca ma obowiązek wykonać inwentaryzację wykonanych robót oraz zabezpieczyć plac budowy do momentu odbioru przez Zamawiającego.

- Koszty zabezpieczenia placu budowy ponosi Strona odstępująca od umowy.

§ 37

- Zamawiający może odstąpić od umowy bez ponoszenia skutków określonych w § 33 ust. 2 w sytuacji, gdy:

- wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy

- Zamawiający zwróci Wykonawcy uzasadnione i uzgodnione koszty materiałowe związane z odstąpieniem od umowy.

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 może nastąpić w terminie nie później niż jeden miesiąc od momentu powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

P o s t a n o w i e n i a    k o ń c o w e

§ 38

Przekazania i odbiory wymagające potwierdzenia protokolarnego będą odbywały się zgodnie z umową i odpowiednimi przepisami.

§ 39

  - Ewentualne zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony – pod rygorem nieważności.

  - Nie są dopuszczalne zmiany postanowień niniejszej umowy lub wprowadzenie nowych postanowień, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.

3.    Zmiana postanowień umowy w oparciu o  art.144 ust. 1 może dotyczyć:

1) terminu zakończenia robót

- przypadku nieprzewidzianego przedłużenia się procedur przetargowych uniemożliwiających zawarcie umowy w terminie krótszym niż 30 dni od terminu składania ofert.

W takim przypadku termin zakończenia robót może być przedłużony przed zawarciem umowy, nie więcej niż  o  ilość dni upływających od terminu składania ofert do dnia zawarcia umowy, pomniejszoną o 30 dni.

- w przypadku wstrzymania lub przerwania robót,  potwierdzone zapisem w protokole konieczności lub innym dokumentem,  wskutek:

- wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lub innych nieprzewidzianych zdarzeń losowych (m.in. uniemożliwiających dalsze prowadzenie robót budowlanych),

- zawieszenia robót przez Zamawiającego,

- wystąpienia wykopalisk lub awarii uniemożliwiających wykonywanie robót,

- zmian dotyczących  zakresu robót określonych niniejsza specyfikacją  / miejsca i ilości zleconych jednostek /, dokonanych na wniosek Zamawiającego ,

- siły wyższej, itp.,

W takich przypadkach, dopuszcza się zmianę terminu zakończenia robót o czas uzasadnionej przerwy w robotach, o czas niezbędny do przywrócenia realizowanego przedmiotu zamówienia do stanu przed wstrzymaniem robót, o czas potrzebny na uzyskanie zgody lub niezbędnych pozwoleń, na wprowadzenie koniecznych zmian lub inne okoliczności, poparte odpowiednimi dokumentami, wyłącznie za zgodą obu stron (w formie pisemnego aneksu).

- wystąpienia  nieprzewidzianych robót dodatkowych,

- nieprzewidzianych okoliczności formalno-prawnych,

- korekty oczywistych omyłek i błędów pisarskich,

- warunków płatności, (z korzyścią dla Zamawiającego) na pisemny wniosek Wykonawcy i za zgodą Zamawiającego,

- zmian osobowych:  kierowników budowy, robót, osób upoważnionych – tylko w uzgodnieniu i po otrzymaniu akceptacji Zamawiającego.

- zmiany zakresu rzeczowego /roboty dodatkowe /  i ilościowego robót roboty uzupełniające/  . Zmiana  może dotyczyć  tych robót,  których konieczność wykonania pojawiła się na etapie realizacji zamówienia. Zmiana zakresu rzeczowego i ilościowego robót nastąpi tylko i wyłącznie w wyniku porozumienia obu stron umowy i zatwierdzenia ich przez inspektora nadzoru lub inną osobę wyznaczoną przez Zamawiającego . W takim przypadku wycena może być dokonana wyłącznie na podstawie cen i stawek określonych w ofercie / stawek jednostkowych /, a w przypadku ich braku, w oparciu o analizę i wycenę własną z zachowaniem stawek określonych w ofercie i przy uwzględnieniu cen zawartych w powszechnie stosowanych katalogach cen materiałów i prac budowlanych, jeżeli określone stawki nie zostały wskazane w ofercie.

Każda z wyżej wymienionych zmian umowy może być dokonana wyłącznie za zgodą Zamawiającego.

§ 40

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy:

- Kodeksu Cywilnego

- Prawa budowlanego

- Ustawy o odpadach

- Prawa ochrony środowiska

- Prawa zamówień publicznych

- inne związane z realizacją przedmiotu umowy

§ 41

- W przypadku wystąpienia w trakcie realizacji robót budowlanych potrzeby rozstrzygnięcia spraw lub problemów Strony będą je podejmować i rozstrzygać bez zbędnej zwłoki.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wszelkie spory wynikłe w trakcie realizacji umowy, rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 42

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 43

Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:

- SIWZ dotycząca  przetargu nieograniczonego pod nazwą   „ Utwardzenie dróg  gruzem  betonowym  oraz klińcem i tłuczniem kamiennym na terenie  gminy Kleszczewo ”.  – znajdująca się w siedzibie Zamawiającego.

- Oferta złożona przez Wykonawcę do przetargu nieograniczonego, znajdująca się w siedzibie Zamawiającego.

W Y K O N A W C A:				     Z A M A W I A J Ą C Y:

zał. NR 3

Do SIWZ

KARTA OCENY  OFERT

Cena  ofertowa  - waga             -   100 %

c /min/

Ci =   ------------- x 10  =

c /i/

c /min/   - najniższa cena brutto wśród wszystkich rozpatrywanych ofert / w zł

c /i/        - cena  brutto rozpatrywanej oferty nr „ i”  /w zł /

T A B E L A   P U N K T Ó W

| Kryterium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cena brutto C /i/ w zł. |  |  |  |  |  |

Z B I O R C Z E   Z E S T A W I E N I E   P U N K T Ó W

| Kryterium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ci |  |  |  |  |  |

...........................................................................................

/ imię i nazwisko - podpis /

ZAŁ. NR 4

Do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

#### ZAŁĄCZNIK NR 6

Do SIWZ

##### WYKAZ ZREALIZOWANYCH ZAMÓWIEŃ (wzór)

##### w ostatnich 5-ciu latach przed dniem wszczęcia postępowania

| Lp. | Przedmiot zamówienia (szczegółowy opis robót w nawiązaniu do wymagań Zamawiającego) | Inwestor (nazwa firmy, adres, telefon, fax) | Wartość zamówienia [ zł ] | Okres realizacji Zamówienia (m-c rok do m-c rok) | Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie (str.....) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

Uwaga: oferent winien wykazać zrealizowanie minimum jednego zamówienia w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia  postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z należytą starannością dotyczącego budowy drogi o nawierzchni z betonowej kostki brukowej i długości min. 2951m2 , wraz z odwodnieniem w zakresie zgodnym lub szerszym od zakresu przedmiotowego zamówienia określonego w pkt. III SIWZ, oraz dysponuje odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

...............................................................                      ................................................................

/miejscowość, data/                                  /pieczęć,  imię i nazwisko, podpis osoby  upoważnionej/

#### ZAŁĄCZNIK NR 7

do SIWZ

##### WYKAZ  PRACOWNIKÓW

### POSIADAJĄCYCH WYMAGANE KWALIFIKACJE I UPRAWNIENIA

wskazanych do realizacji przedmiotu zamówienia (wzór)

| Lp. | Zawód-kwalifikacje, wymagane uprawnienia (upr.) | Imię i nazwisko | Doświadczenie Zawodowe w latach | Charakter zatrudnienia (Umowa o pracę, umowa z dnia…. o współpracy, zlec., inne) | Wymagane Dokumenty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kierownik budowy z uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie kierowania robotami drogowymi oraz przynależny do właściwej izby inżynierów i techników budownictwa, inne |  |  |  | Uprawnienia, zaświadczenie o przynależności do izby (inne w przypadku wykonawców zagranicznych) |

Uwaga: Należy wskazać osobę lub osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia wymienione w powyższej tabeli pod pozycją Lp. 1 i załączyć do                                                                                                                                                                                                                                                                 oferty  oświadczenie o posiadaniu przez tą osobę   odpowiednich uprawnień  i zaświadczeń oraz oświadczenie, że pozostałe osoby, które będą  uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia posiadają wymagane przez Zamawiającego uprawnienia.

............................................                                          .............................................................................

/miejscowość, dnia/                                       	         /pieczęć,  podpis osoby upoważnionej –oferenta/

#### ZAŁĄCZNIK NR 8 A

do SIWZ

##### OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY/INNEGO PODMIOTU *)niepotrzebne skreślić

(wzór)

Ja niżej podpisany ………………………………………………………………………………………………..,.

(imię i nazwisko),

zajmujący stanowisko ………………………………………………………………………………………………,

w ………………………………………………………………………………………………………………………,

(nazwa i adres firmy)

oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i  nie podlegam wykluczeniu z postępowania, na mocy art. 24 ust. 1 w/w ustawy:

…………………………………, dnia ……………………….

(miejscowość)

………………………………………………………………………….

( podpis)

Art. 24 ust. 1 Ustawy.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

#### ZAŁĄCZNIK NR 8 B

do SIWZ

##### OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY/INNEGO PODMIOTU *)niepotrzebne skreślić

(wzór)

Ja niżej podpisany ………………………………………………………………………………………………..,.

(imię i nazwisko),

zajmujący stanowisko ………………………………………………………………………………………………,

w ………………………………………………………………………………………………………………………,

(nazwa i adres firmy)

oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania, na mocy art. 24 ust. 2 pk 1 w/w ustawy:

…………………………………, dnia ……………………….

(miejscowość)

………………………………………………………………………….

( podpis)

Art. 24 ust. 2 pkt 1) Ustawy

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

#### ZAŁĄCZNIK NR 9

do SIWZ

##### OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

(wzór)

Ja niżej podpisany ………………………………………………………………………………………………..,.

(imię i nazwisko)

zajmujący stanowisko ………………………………………………………, działający w imieniu   własnym i

………………………………………………………………………………………………………………………,

(nazwa i adres firmy)

oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania pod nazwą    „ Utwardzenie dróg  gruzem  betonowym  oraz klińcem i tłuczniem kamiennym na terenie  gminy Kleszczewo ”.  , że oferowane przez mnie roboty, odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego oraz, że na wykonane zamówienie udzielę gwarancji na okres min. 24 miesięcy licząc od daty protokołu odbioru końcowego robót.

…………………………………, dnia ……………………….

(miejscowość)

………………………………………………………………………….

( pieczęć Wykonawcy i podpis)