Załącznik do Uchwały

Nr XXI/156/2008

Rady Gminy Kleszczewo

z dnia 03 lipca 2008r.

Plan Odnowy

Miejscowości

KREROWO

GMINA KLESZCZEWO

marzec 2008

SPIS TREŚCI

I. WSTĘP	3

II. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI	5

II.1. POŁOŻENIE I DANE DEMOGRAFICZNE	5

II.2. HISTORIA MIEJSCOWOŚCI	8

II.3. STRUKTURA PRZESTRZENNA	8

III. INWENTARYZACJA ZASOBÓW SŁUŻĄCYCH ODNOWIE MIEJSCOWOŚCI	9

III.1. ZASOBY PRZYRODNICZE	9

III.2. DZIEDZICTWO KULTUROWE	12

III.3. OBIEKTY I TERENY	13

III.4. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA	14

III.5. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA	15

III.6. GOSPODARKA I ROLNICTWO	17

III.7. KAPITAŁ SPOŁECZNY I LUDZKI	18

III.8. SĄSIEDZI I PRZYJEZDNI	18

IV. DIAGNOZA AKTUALNEJ SYTUACJI WSI	19

V. MOCNE I SŁABE STRONY MIEJSCOWOŚCI	20

VI. WIZJA ROZWOJU WSI	21

VII. OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	22

VIII. ZARZĄDZANIE	25

VIII.1. WDRAŻANIE	25

VIII.2. MONITOROWANIE	25

# I. WSTĘP

Jednym z priorytetowych zadań stojących przed Polską, jak i całą Unią Europejską jest wspieranie rozwoju obszarów wiejskich, tak aby mogły sprostać wyzwaniom XXI wieku – zarówno tym gospodarczym i społecznym, jak i w zakresie ochrony środowiska. Biorąc pod uwagę fakt, iż obszary wiejskie stanowią 93,2% powierzchni naszego kraju, ich znaczenie z punktu widzenia ekonomicznego, społecznego jak i środowiskowego jest ogromne.

Dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich niezbędne jest zapewnienie wielofunkcyjności rolnictwa i wsi, zwiększenie funkcji gospodarczych  i społecznych wsi, ochrony środowiska na obszarach wiejskich, ograniczenie bezrobocia oraz poprawa warunków życia ludności wiejskiej.

Warunkiem niezbędnym do aktywnego włączenia się miejscowości wiejskich w realizację przedsięwzięć na rzecz rozwoju i promocji lokalnych walorów kulturowych i przyrodniczych jest integracja społeczności lokalnej wokół budowy wspólnego planu działania, zwanego Planem Odnowy. Jest  to dokument o charakterze planowania strategicznego, przedstawiający szczegółową koncepcję i wizję rozwoju danej miejscowości. Zawiera plan inwestycji mających poprawić komfort życia lokalnym społecznościom. Korzyści wynikające z posiadania Planu Odnowy:

- racjonalne zarządzanie zasobami takimi, jak środowisko, ludzie, infrastruktura i środki finansowe,

- zaangażowanie władz lokalnych oraz mieszkańców w planowanie swojej przyszłości. Aktywny udział wszystkich zainteresowanych osób pozwala na opracowanie strategii, z którą będzie identyfikowała się cała społeczność lokalna,

- realistyczna ocena mocnych i słabych stron miejscowości, co pozwoli zidentyfikować szanse oraz potencjalne zagrożenia, mogące pojawić się w przyszłości, a poprzez to zaplanować rodzaj i kolejność działań,

- kontrola postępów i prostowanie błędów.

Obowiązek opracowania i uchwalenia takiego dokumentu jest podstawą do aplikowania o środki finansowe w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013” oraz Regionalnych Programów Operacyjnych. Ponadto Plan Odnowy Miejscowości będzie stanowić wytyczne dla władz Gminy Kleszczewo przy opracowaniu kierunków rozwoju miejscowości Krerowo.

Niniejsze opracowanie zawiera charakterystykę wsi sołeckiej Krerowo, ewidencję jej zasobów służącą ujęciu stanu rzeczywistego, analizę SWOT, czyli mocne i słabe strony miejscowości, strategię działań na lata 2008-2013, kierunki rozwoju oraz planowane inwestycje.

Zapisy Planu Odnowy Miejscowości Krerowo są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Dodatkowymi dokumentami, na podstawie których sporządzono niniejszy Plan Odnowy Miejscowości, były ankieta informacyjna oraz ankieta „Opinia na temat obecnej sytuacji wsi i perspektyw jej rozwoju”, wypełnionymi przez uprawnione osoby.

Niniejszy plan jest planem otwartym stwarzającym możliwość aktualizacji w zależności od potrzeb społecznych i uwarunkowań finansowych. Oznacza to, że mogą być dopisywane nowe zadania, a także to, że może zmienić się kolejność ich realizacji w zależności od uruchomienia i dostępu do funduszy UE.

# II. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI

## II.1. POŁOŻENIE I DANE DEMOGRAFICZNE

Miejscowość Krerowo jest jednym z 12 sołectw w obrębie gminy wiejskiej Kleszczewo. Gmina Kleszczewo położona jest w centrum województwa wielkopolskiego, w południowo-wschodniej części aglomeracji poznańskiej, w bezpośrednim sąsiedztwie gmin Swarzędz, Kostrzyn, Kórnik oraz Środa Wielkopolska. Mapa poniżej pokazuje gminę Kleszczewo na tle powiatu poznańskiego.

Rysunek 1. Gmina Kleszczewo na tle powiatu poznańskiego

Gmina zajmuje powierzchnię 74,46 km2, co stanowi 3,94% obszaru całego powiatu poznańskiego W skład gminy wchodzi 16 miejscowości, w tym 12 sołectw: Bylin, Gowarzewo (wraz z miejscowościami Szewce i Tanibórz), Kleszczewo (wraz z miejscowościami Lipowiec i Bugaj), Komorniki, Krerowo, Krzyżowniki, Nagradowice, Markowice, Poklatki, Śródka, Tulce oraz Zimin.

Rysunek.2. Umiejscowienie wsi na mapie drogowej

Źródło: www.mapa.szukacz.pl

Miejscowość Krerowo położona jest w odległości ok. 5 km w kierunku południowego wschodu od siedziby gminy – Kleszczewa. Z miejscowością Krerowo sąsiadują następujące sołectwa: Zimin, Nagradowice oraz Kleszczewo. Odległość drogowa do stolicy województwa – Poznania wynosi ok. 25 km.

Miejscowość Krerowo zajmuje powierzchnię 8,89 km2, co stanowi 12,02% obszaru całej Gminy Kleszczewo i 0,47% powierzchni powiatu poznańskiego.

Wieś zamieszkuje 273 mieszkańców (stan na 31.12.2007r.). Liczba mieszkańców płci męskiej stanowi około 46,9% ogółu mieszkańców. Analiza przedziałów wiekowych mieszkańców Krerowa pozwala na stwierdzenie, iż najliczniej reprezentowaną grupę stanowią osoby w wieku 20-29 lat - 46 osób oraz osoby w wieku 30-39 lat – 46 osób. Następne w kolejności (wg liczebności przedziału wiekowego) są grupy wiekowe: 10-19 lat (40 osób) oraz 50-59 lat (28 osób).

Tabela1 . Liczba ludności miejscowości wg wieku i płci w roku 2007

| Przedziały wieku | Liczba ludności ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| --- | --- | --- | --- |
| do 4 | 22 | 13 | 9 |
| 5-9 | 25 | 9 | 16 |
| 10 – 19 | 40 | 20 | 20 |
| 20 – 29 | 46 | 19 | 27 |
| 30- 39 | 46 | 25 | 21 |
| 40-49 | 26 | 15 | 11 |
| 50-59 | 28 | 12 | 16 |
| 60-69 | 22 | 10 | 12 |
| powyżej 70 | 18 | 5 | 13 |
| RAZEM | 273 | 128 | 145 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG Kleszczewo

W ujęciu procentowym osoby w wieku powyżej 70 lat stanowią 6,6% ogólnej liczby mieszkańców Krerowa. Taka sytuacja jest w pewnym stopniu odzwierciedleniem ogólnopolskiego trendu.

Tabela 2. Ruch naturalny w miejscowości w roku 2007

| Wyszczególnienie | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| --- | --- | --- | --- |
| Urodzenia żywe | 4 | 2 | 2 |
| Zgony | 2 | 2 | 0 |
| Przyrost naturalny | 2 | 0 | 2 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG Kleszczewo

W Krerowie w 2007 roku odnotowano dodatni przyrost naturalny. Ponadto saldo migracji wyniosło 0 osób.

Tabela 3. Saldo migracji w miejscowości w roku 2007

| Wyszczególnienie | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| --- | --- | --- | --- |
| Zameldowania | 6 | 3 | 3 |
| Wymeldowania | 6 | 1 | 5 |
| Saldo migracji | 0 | 2 | -2 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG Kleszczewo

Dane szczegółowe dotyczące podziału mieszkańców miejscowości Krerowo ze względu na przynależność do grupy ekonomicznej prezentuje poniższa tabela.

Tabela 4. Struktura ludności miejscowości w podziale na grupy ekonomiczne w roku 2007

| Wyszczególnienie | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| --- | --- | --- | --- |
| Wiek przedprodukcyjny (poniżej 15 lat) | 62 | 29 | 33 |
| Wiek produkcyjny (15-59 lat kobiety, 15-64 lat mężczyźni) | 177 | 90 | 87 |
| Wiek poprodukcyjny | 34 | 9 | 25 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG Kleszczewo

Największy odsetek mieszkańców miejscowości Krerowo – 64,8% stanowią osoby w wieku produkcyjnym, w przedziałach - kobiety od 15 do 59 lat, mężczyźni od 15 do 64 lat. Ludność w wieku poprodukcyjnym stanowi 12,5% ogółu mieszkańców wsi.

## II.2. HISTORIA MIEJSCOWOŚCI

Pierwsza wzmianka na temat wsi Krerowo pochodzi z 1257 roku. „Crirowo”, wg. Ks. Kozierowskiego mieli założyć w pierwszej połowie XIII w. benedyktyni z Lubinia. Wieś została sprzedana przez opata lubińskiego w 1257 roku synom komesa Krystyna, których wnukowie 30 lat później przekazali wieś biskupom poznańskim, za co w otrzymali w dożywocie Janikowo koło Poznania. Krerowo było własnością biskupią do 1796. W roku 1642 odbył się we wsi synod diecezjalny, zwołany wyjątkowo poza Poznaniem. Istniały tu 2 sołectwa a od XVI folwark. W 1564 roku uprawiano 21,5 łana ziemi a w 1664 (po „potopie szwedzkim”) – tylko 12 łanów. W pierwszej połowie XVIII wieś dzierżawili biskupi sufragani  a od 1764 roku – bracia Lutomscy. W XIX majątek tutejszy był polską własnością prywatną. Przy udziale patrona Maksymiliana Jackowskiego powstało w 1873 roku  kółko rolnicze, którego przewodniczącym został Jan Gładysz. W okresie międzywojennym właścicielką Krerowa była M. Rekowska.

## II.3. STRUKTURA PRZESTRZENNA

Wieś zachowała zabytkowy układ zabudowy w formie ulicówki – wsie o podobnej zabudowie były wytyczane w okresie średniowiecza. Zabudowa rozciągnięta po obu stronach prostej ulicy o długości około 900 m. przebiegającej z północy na południe. Jej kierunek nie jest uwarunkowany przebiegiem żadnej z dróg przelotowych. Od północy ulicę zamykała dawna kuźnia (rozebrana w 2003 r.) Po stronie wschodniej ulicy znajduje się folwark, po stronie zachodniej pałac i park. Na północnym krańcu głównej ulicy zbiegają się drogi z Kleszczewa i Markowic, z kolei na południowym krańcu zbiegają się drogi z Zimina, Kromolic i Środy.

# III. INWENTARYZACJA ZASOBÓW SŁUŻĄCYCH ODNOWIE MIEJSCOWOŚCI

Informacje na temat podstawowych zasobów charakteryzujących miejscowość Krerowo sporządzono na podstawie ankiet, w których mieszkańcy określili, jak postrzegają swoją miejscowość. Tabele zawarte na początku każdego z podrozdziałów (poza rozdziałem III.5. Infrastruktura techniczna) przybliżają obserwatorowi zewnętrznemu obecny stan wsi oraz jej walory.

W opracowaniu przyjęto następującą definicję zasobów wsi: zasoby – to wszelkie elementy materialne i niematerialne wsi oraz otaczającego ją obszaru, które mogą być wykorzystane obecnie bądź w przyszłości przy realizacji publicznych i prywatnych przedsięwzięć odnowy wsi.

W analizie zasobów brano pod uwagę następujące ich rodzaje:

- środowisko przyrodnicze,

- środowisko kulturowe,

- dziedzictwo religijne i historyczne,

- obiekty i tereny,

- gospodarka, rolnictwo,

- sąsiedzi i przyjezdni,

- instytucje, ludzie, organizacje społeczne.

Analiza każdego z zasobów została opatrzona komentarzem dotyczącym stanu istniejącego.

## III.1. ZASOBY PRZYRODNICZE

Tabela 5. Zasoby przyrodnicze

| Rodzaj zasobu | Brak | Jest o znaczeniu małym | Jest o znaczeniu średnim | Jest o znaczeniu dużym |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Środowisko przyrodnicze |  |  |  |  |
| walory krajobrazu |  |  | x |  |
| walory szaty roślinnej (np. runo leśne) |  |  | x |  |
| cenne przyrodniczo obszary lub obiekty |  |  | x |  |
| osobliwości przyrodnicze |  |  | x |  |
| wody powierzchniowe (jeziora, rzeki, stawy) |  |  | x |  |
| surowce mineralne | x |  | x |  |
| gleby |  |  |  |  |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z UG w Kleszczewie

Okolice Krerowa, podobnie jak cały obszar gminy położone są w całości na obszarze płaskiej, usytuowanej na wysokości 85 – 100 m n.p.m. i pozbawionej lasów Równinie Wrzesińskiej. Nieco większe różnice poziomów występują jedynie na zachodnim krańcu gminy, gdzie teren opada ku dolinie strumienia Michałówka. W tym miejscu znajduje się najniższy punkt gminy – 71 m n.p.m. Z kolei najwyżej położone miejsce gminy – 102 m n.p.m. można znaleźć na jej wschodnim skraju w rejonie wsi Markowice.

Wśród najważniejszych form morfologicznych występujących na omawianym terenie można wyróżnić: wysoczyznę morenową płaską w południowej części gminy (wyniesiona od 80 do 95 m n.p.m., o spadkach nieprzekraczających 3%), wysoczyznę morenową falistą we wschodniej części gminy (o spadkach od 3 do 6%), dolinę rzeki Michałówki o przebiegu południkowym (nachylenie zboczy nawet do 15%) oraz doliny erozyjno – denudacyjne.

Na obszarze miejscowości nie ma udokumentowanych złóż surowców mineralnych. Perspektywy udokumentowania jakichkolwiek złóż są znikome, wobec czego nie prowadzono żadnych prac poszukiwawczych.

Gleby w miejscowości Krerowo należą do lepszych w gminie. Grunty orne zajmują 12,69% powierzchni w porównaniu do  powierzchni gruntów ornych w gminie. Największa liczba gruntów ornych zajmowana jest przez gleby wysokich klas bonitacyjnych (IIIa, IIIb, IVa, IVb), wartość ta zbliża się do 90%.

Powierzchnia klasoużytków w miejscowości Krerowo przedstawia się następująco:

ŁIV – 2,57ha

PsIII – 1,76ha

PsIV – 0,30ha

RII – 6,75ha

RIIIa – 385,21ha

RIIIb – 237,66ha

RIVa – 114,90ha

RIVb – 42,47ha

RV – 23,82ha

RVI – 3,82ha

Powierzchnia użytków rolnych w miejscowości Krerowo wynosi ogółem 811,8 ha, co stanowi 10,85% ogólnej powierzchni gminy i 91,32% ogólnej powierzchni sołectwa.

Struktura użytków rolnych przedstawia się następująco:

Tabela 6. Struktura użytków rolnych w miejscowości Krerowo

| Struktura użytków rolnych |  |
| --- | --- |
| Łąki | 2,5 ha. |
| Grunty orne | 804,0 ha. |
| Pastwiska | 4,2 ha. |
| Sady | 1,1 ha. |
| Ogółem | 811,8 ha. |

Źródło: Urząd Gminy w Kleszczewie.

Obszar gminy położony jest w zasięgu zlewni Kopli  i jej dopływów: Michałówki i Męciny stanowiącej prawobrzeżny dopływ rzeki Warty, a w południowo – wschodniej części obszar gminy jest w zasięgu zlewni Średzkiej Strugi. Zasoby wód w tych ciekach są niewielkie, największe przepływy występują w okresie jesienno – zimowym, przy minimalnym w okresach letnich.

Na terenie miejscowości Krerowo lasy praktycznie nie występują i zajmują zaledwie 0,2ha, co stanowi 0,02% ogólnej powierzchni miejscowości. W całej gminie natomiast lasy zajmują zaledwie 2,2% powierzchni gminy, co sytuuje gminę na jednym z ostatnich miejsc w województwie. Większe zespoły leśne zachowały się przy zachodniej granicy gminy.

Klimat miejscowości Krerowo, podobnie jak gminy związany jest z ogólną cyrkulacją mas powietrza napływającego głównie znad północnego Atlantyku i basenu Morza Śródziemnego. Długość okresu wegetacyjnego wynosi około 220 dni. Roczną sumę opadów określa się na mniej więcej 500 – 550 mm. W rejonie Kleszczewa przeważają wiatry zachodnie. Średnia miesięczna temperatura powietrzna wynosi + 7,7oC, średnia najzimniejszego miesiąca (stycznia) –3,7oC, a najcieplejszego (lipca) +17,7oC. Wilgotność względna kształtuje się w podobny sposób jak na całym obszarze kraju. Wartości najwyższe notuje się w okresie od października do lutego (średnia miesięczna 84-89%), minimum przypada w czerwcu (69%). Również w przypadku zachmurzenia najwyższe wartości obserwuje się w okresie jesienno-zimowym (z maksimum 7,9 w skali 11- stopniowej, w grudniu). Najniższym zachmurzeniem charakteryzuje się wrzesień (4,9).

## III.2. DZIEDZICTWO KULTUROWE

Tabela 7. Dziedzictwo kulturowe

| Rodzaj zasobu | Brak | Jest o znaczeniu małym | Jest o znaczeniu średnim | Jest o znaczeniu dużym |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Środowisko kulturowe |  |  |  |  |
| walory architektury wiejskiej i osobliwości kulturowe |  | x |  |  |
| walory zagospodarowania przestrzennego | x |  |  |  |
| zabytki | x |  |  |  |
| zespoły artystyczne | x |  |  |  |
| Dziedzictwo religijne i historyczne |  |  |  |  |
| miejsca, osoby i przedmioty kultu |  |  |  | x |
| święta, odpusty, pielgrzymki | x |  |  |  |
| tradycje, obrzędy, gwara | x |  |  |  |
| legendy, podania i fakty historyczne | x |  |  |  |
| ważne postacie historyczne | x |  |  |  |
| specyficzne nazwy | x |  |  |  |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z UG w Kleszczewie

Zasoby dziedzictwa kulturowego na terenie miejscowości:

- Zespół kościoła parafialnego pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela Założony przez biskupa poznańskiego Jana Doliwę między 1324 i 1330 został wzniesiony w XVI wieku, murowany w stylu późnogotyckim z niewydzielonym zamkniętym wielobocznie prezbiterium. Ściany zewnętrzne kościoła nie są tynkowane i oszkarpowane. Kościół został odrestaurowany w 1616, 1645 i 1702. N początku XIX w. został uzupełniony o zakrystię i kruchtę. W okresie okupacji hitlerowskiej zamieniony na magazyn i spalony przez Niemców w 1945 roku i odbudowany do 1960 roku. Dach kościoła pokryty dachówką przełożoną w 1987 roku. Na prezbiterium znajdują się stare daty i inicjały wykute w cegłach. Na szczycie kruchty w blendach znajdują się białe płaskorzeźby papieża Pawła VI, św. Kingi, św. Wojciecha, św. Maksymiliana Kolbe i arcybiskupa Antoniego Baraniaka wykonane przez Antoniego Szulca w okresie obchodów milenijnych. Wypalone wnętrze zostało ponownie zaprojektowane przez Wasiewicza. W ołtarzu głównym umieszczono 5 scen z życia św. Jana Chrzciciela. Drogę Krzyżową oraz rzeźby Chrystusa i Matki Boskiej wykonał Antoni Szulc, 2 żyrandole Jan Bakalarczyk, 6 witraży – J. Elsner. Kościół został wpisany do rejestru zabytków

- Dzwonnica drewniana z drugiej połowy XIX. Konstrukcja słupowa, oszalowana, zwieńczona dachem blaszanym z hełmem i latarnią w stylu barokowym. Wpisana do rejestru zabytków.

- Plebania murowana z 4. ćw. XIX w. Położona na południe od kościoła, parterowa, murowana z cegieł.

- Szkoła murowana z 4 ćw. XIX w.

- Szkoła obecnie dom nr 11 murowana z 4 ćw. XIX w.

- Zajazd obecnie poczta murowana z początku XXw.

- Zespół dworski:

- Dwór murowany 1905 – 1906, remont 1980 – 1981. Architektem pałacu był Roger Sławski. Dwór jest parterowy, murowany i tynkowany 6-osiowy (3 osie podwójne). Po bokach 2-osiowe ryzality tej samej wysokości, piętrowe. Dachy dwuspadowe, na ryzalitach 4-spadowe z okienkami powiekowymi, kryte dachówką. Od północy między ryzalitami łukowaty hol, na który wejście przez taras. Na balustradzie tarasu stoją dwie wazy w stylu greckim oraz dwie lampy, na gzymsie holu balustrada tralkowa.

- Park krajobrazowy koniec XIX w., powierzchnia 2,3 ha

- Obora murowana z końca XIX w.

- Spichlerz murowany z końca XIX w.

- Dom nr 9 murowany z 1935r.

- Dom nr 14 murowany z 4 ćw. XIX w.

- Dom nr 15 murowany z 1912 r.

- Dom nr 18 murowany z 1922 r.

## III.3. OBIEKTY I TERENY

Tabela 8. Obiekty i tereny

| #### Rodzaj zasobu | Brak | Jest o znaczeniu małym | Jest o znaczeniu średnim | Jest o znaczeniu dużym |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### Obiekty i tereny |  |  |  |  |
| #### działki pod zabudowę mieszkaniową |  |  | x |  |
| działki pod domy letniskowe | x |  |  |  |
| #### działki pod zakłady usługowe i przemysł | x |  |  |  |
| pustostany mieszkaniowe, magazynowe i po przemysłowe | x |  |  |  |
| tradycyjne obiekty gospodarskie wsi (kuźnie, młyny) |  |  | x |  |
| #### place i miejsca publicznych spotkań | x |  |  |  |
| miejsca sportu i rekreacji | x |  |  |  |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z UG w Kleszczewie

Krerowo charakteryzuje się dużym potencjałem w zakresie możliwości osiedlania się, a także rekreacji. Pozostałości dawnego dworu na terenie wsi mają wpływ na jej atrakcyjność. Mieszkańcy wsi korzystają z zaplecza sportowego i rekreacyjnego w miejscowości Kleszczewo, w tym z oferty Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.

## III.4. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

Tabela 9. Infrastruktura społeczna

| #### Rodzaj zasobu | Brak | Jest o znaczeniu małym | Jest o znaczeniu średnim | Jest o znaczeniu dużym |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### Instytucje |  |  |  |  |
| placówki opieki społecznej | x |  |  |  |
| szkoły | x |  |  |  |
| dom kultury | x |  |  |  |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z UG w Kleszczewie

Pomoc społeczna

Pomoc społeczna na terenie miejscowości odbywa się w oparciu o założenia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kleszczewo w latach 2007 – 2010”. Dotyczy ona działania publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej działających na terenie gminy w celu wspierania osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. W zakresie pomocy społecznej mieszkańcy Krerowa mają możliwość korzystania ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie. W 2007 roku mieszkańcy Krerowa pobrali świadczenia pieniężne w wysokości: 109 736,92 zł, w tym świadczenia rodzinne na kwotę: 76 461,00 zł, dodatki mieszkaniowe na kwotę 7 088,00 zł, zaliczki alimentacyjne 2400,00 zł.

Na przestrzeni 4 lat, od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w maju 2004 roku, liczba bezrobotnych na terenie gminy Kleszczewo zmniejszyła się ze 103 do 69 osób. Analizując dane można jednak zauważyć, iż liczba bezrobotnych kobiet (40 osób) wśród bezrobotnych jest wysoka, co jest zjawiskiem niekorzystnym.

Według danych z Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia wynosi:

  - Gmina Kleszczewo		3,47 %

  - w powiecie poznańskim		4,5 %

  - w woj. wielkopolskim		8,2%

  - w kraju				11,7 %

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu nie prowadzi statystyk bezrobocia dla poszczególnych miejscowości na terenie gminy Kleszczewo.

Ochrona zdrowia

Mieszkańcy z miejscowości Krerowo mogą korzystać z 2 ośrodków zdrowia, zlokalizowanych na terenie gminy (w Nagradowicach i Tulcach). Usługi dla mieszkańców świadczy także funkcjonująca na terenie Nagradowic apteka oraz punkt apteczny w miejscowości Tulce.

Placówki oświatowe

Edukacja dzieci i młodzieży na terenie gminy odbywa się na poziomie przedszkolnym, szkolnym i gimnazjalnym. W zakresie edukacji przedszkolnej mieszkańcy gminy mają możliwość korzystania z przedszkola w Kleszczewie lub jego filii w Tulcach lub Ziminie. W zakresie edukacji szkolnej na terenie gminy działają dwa samorządowe zespoły szkół w Kleszczewie i Tulcach (szkoła podstawowa i gimnazjum) oraz Szkoła Podstawowa w Ziminie prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury Na Wsi. Zespoły Szkół w Kleszczewie i Tulcach, podobnie jak szkoła w Ziminie, wyposażone są w hale sportowe, świetlice, stołówki, pracownie komputerowe, sale językowe, biblioteki (pełniące jednocześnie funkcje bibliotek publicznych), sale tematyczne i laboratoryjne. Szkoły objęte są monitoringiem dla zapewnienia bezpieczeństwa dzieci. Dzieci z miejscowości Krerowo dowożone są do oddalonej o 2km Szkoły Podstawowej w Ziminie oraz  leżącego w odległości6 km Gimnazjum w Kleszczewie. Dowóz do szkół świadczony jest bezpłatnie w ramach komunikacji gminnej na podstawie legitymacji szkolnej.

Mieszkańcy wsi korzystają także z oferty Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie, gdzie działają koła recytatorskie, plastyczne, szachowe czy flażoletowe. Przy Zespole Szkół w Kleszczewie działają drużyny harcerskie i zuchowe. W gminie odbywają się różnorakie imprezy – począwszy od lokalnych występów zespołów śpiewaczych, czy akademii i konkursów aż po  festyny z występami gwiazd estrady oraz licznymi atrakcjami, sportowe rozgrywki ogólnopolskie i imprezy artystyczne o randze wojewódzkiej czy powiatowej. Urząd Gminy wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu tworzy i wydaje lokalny miesięcznik „Samorząd”, w którym publikowane są najważniejsze wydarzenia z życia gminy.

## III.5. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Gospodarka wodno - ściekowa

Zwodociągowanie na terenie całej gminy Kleszczewo jest pełne. Wodociąg składa się z dwóch studni o zatwierdzonych zasobach wody w kategorii „B” w wysokości Qe = 18,0 m3/h oraz stacji wodociągowej z możliwością maksymalnej produkcji wody 290,0 m3/d (czyli 12,0 m3/h) przy obecnej produkcji wynoszącej 2,7 m3/h. Istnieje więc możliwość rozbudowy wsi, gdyż zarówno na ujęciu wody oraz na stacji wodociągowej istnieją możliwości zwiększenia produkcji wody. Obecne potrzeby mieszkańców są w tym zakresie w pełni pokryte. Na terenie stacji istnieje również zbiornik wyrównawczy wody o pojemności V = 90,0 m3. Woda pitna jest doprowadzana do wszystkich mieszkańców wsi siecią wodociągową o średnicy Ø 80 i Ø 160. Stan techniczny wodociągu na terenie Krerowa wykazuje zużycie najstarszych odcinków i w najbliższym czasie wymagana będzie modernizacja sieci wodociągowej.

Długość sieci kanalizacyjnej na terenie gminy wynosi 17,771 km, ilość odbiorców natomiast – 522. Na terenie miejscowości Krerowo zrzut ścieków następuje do szczelnych zbiorników bezodpływowych. W przyszłości planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej. Zrealizowana inwestycja z pewnością przyczyni się do podniesienia standardu i komfortu życia mieszkańców.

Gospodarka odpadami

Zasady utrzymywania czystości i porządku na terenie miejscowości określa „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kleszczewo” podjęty Uchwałą Rady Gminy Nr XLV/221/2006r. z dnia 08 maja 2006r.

Mieszkańcy mają możliwość korzystania z usług firm wywożących odpady, posiadających zezwolenie Wójta Gminy Kleszczewo. Umowy na wywóz odpadów komunalnych posiada 25% zamieszkanych nieruchomości.

Ponadto wszyscy mieszkańcy mają dostęp do selektywnej zbiórki odpadów do pojemników rozstawionych na terenie każdej miejscowości. Mieszkańcy są zachęcani do gromadzenia selektywnych odpadów w workach  tzw. zbiórka „u źródła”

Drogi i transport

Przez teren miejscowości Krerowo przebiegają następujące drogi:

| Nr | Relacja | Długość odcinka |
| --- | --- | --- |
| Drogi powiatowe |  |  |
| 2410P | Gowarzewo – granica powiatu | 3,63 km |
| 2446P | Krerowo – Markowice | 1,01 km |
| 2447P | Krerowo – Śródka | 1,15 km |
| 2479P | Krerowo – Kromolice | 1,07 km |
| Drogi gminne |  |  |
| 329012P | Kleszczewo – Staniszewo | 0,5 km |
| 329013P | Poklaski – Krerowo | 1,36 km |
| 329021P | Zimin – Jarosławiec | 1,04 km |
| Drogi osiedlowe, rolne i inne |  |  |
| - | polne | 4,63 km |

Telekomunikacja

Z usług telefonii stacjonarnej w 2007 roku korzystało według danych z gminnej książki telefonicznej 30 abonentów. Centrala telefoniczna pracuje w ruchu automatycznym międzymiastowym na łączach światłowodowych zapewniającą wysoką jakość połączeń krajowych oraz międzynarodowych. Ponadto teren miejscowości pokryty jest zasięgiem wszystkich operatorów sieci telefonii komórkowej działających na terenie Polski. Poziom sygnału jest dobry. Brak jest danych na temat liczby użytkowników.

Gazownictwo

Krerowo jest miejscowością zgazyfikowaną. Gaz rozprowadzany jest siecią rozdzielczą średniego ciśnienia z zastosowaniem indywidualnych reduktorów domowych. Rozprowadzany jest gaz ziemny zaazotowany podgrupy GZ-35 wg PN-87/C-96001 o wartości opałowej 26 MJ/m3n. Źródłem gazu ziemnego jest istniejąca stacja redukcyjna wysokiego ciśnienia o przepustowości 3200 m3/h w miejscowości Śródka.

## III.6. GOSPODARKA I ROLNICTWO

Tabela 10. Gospodarka i rolnictwo

| #### Rodzaj zasobu | Brak | Jest o znaczeniu małym | Jest o znaczeniu średnim | Jest o znaczeniu dużym |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### Gospodarka, rolnictwo |  |  |  |  |
| specyficzne produkty (hodowle, uprawy polowe) |  |  |  | x |
| znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe | x |  |  |  |
| możliwe do wykorzystania odpady poprodukcyjne | x |  |  |  |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z UG w Kleszczewie

Krerowo jest wsią typowo rolniczą. W użytkach rolnych, które zajmują 91,3% ogólnej powierzchni sołectwa dominują grunty orne, które stanowią około 99,04%. Na opłacalność prowadzenia produkcji rolnej oddziałuje rodzaj klasy bonitacyjnej gleb. Z danych wynika, że w przeważającej części (80% powierzchni użytków rolnych) w gminie występują grunty klas: II, IIIa, IIIb i IVa, które są zaliczane są do gleb dobrych, z czego tych najlepszych (klasy II, IIIa i IIIb) jest ponad 50%. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Kleszczewo rejon wsi Krerowo został zaliczony do subrejonu rolniczego wyróżniającego się wyraźną dominacją gleb wysokich klas bonitacyjnych i predestynowanego do intensyfikacji produkcji rolnej. Ogólna liczba gospodarstw rolnych na terenie miejscowości wynosi 28.

Na terenie wsi Krerowo funkcjonują 3 podmioty gospodarcze, które należą do sektora prywatnego, a ich forma prawna to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

## III.7. KAPITAŁ SPOŁECZNY I LUDZKI

Tabela 11. Kapitał społeczny i ludzki

| #### Rodzaj zasobu | Brak | Jest o znaczeniu małym | Jest o znaczeniu średnim | Jest o znaczeniu dużym |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### Ludzie, organizacje społeczne |  |  |  |  |
| OSP | x |  |  |  |
| Koło Gospodyń Wiejskich | x |  |  |  |
| Stowarzyszenia | x |  |  |  |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z UG w Kleszczewie

Na terenie miejscowości Krerowo nie funkcjonują obecnie żadne stowarzyszenia ani organizacje. Należy jednak podkreślić, że potencjał miejscowości stanowią jej mieszkańcy, którzy potrafią się zjednoczyć wokół wspólnej idei poprawy jakości życia w swojej wsi.

## III.8. SĄSIEDZI I PRZYJEZDNI

Tabela 12. Sąsiedzi i przyjezdni

| Rodzaj zasobu | Brak | Jest o znaczeniu małym | Jest o znaczeniu średnim | Jest o znaczeniu dużym |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sąsiedzi i przyjezdni |  |  |  |  |
| korzystne, atrakcyjne sąsiedztwo (duże miasto, arteria komunikacyjna, atrakcja turystyczna) | x |  |  |  |
| ruch tranzytowy |  | x |  |  |
| przyjezdni stali i sezonowi | x |  |  |  |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z UG w Kleszczewie

Niewątpliwym atutem miejscowości jest bliskość aglomeracji poznańskiej (25km) a tym samym dostępność miejsc pracy dla mieszkańców. Bodźcem inwestycyjnym może być także planowana budowa zjazdu z autostrady A2 na terenie gminy.

# IV. DIAGNOZA AKTUALNEJ SYTUACJI WSI

| Wyszczególnienie | Opis |
| --- | --- |
| Co wyróżnia wieś? | Miejscowość położona wśród pól, obejścia są czyste i zadbane. Niskie zanieczyszczenie środowiska, zabytkowy kościół i pałac. |
| Jakie pełni funkcje? | Funkcje mieszkalne, rolnicze, usługowe |
| Kim są mieszkańcy? | Rolnicy i rzemieślnicy, pracownicy sektora prywatnego |
| Jak są zorganizowani? | Rada sołecka. |
| Jakie jest źródło utrzymania? | Z rolnictwa i własnej działalności gospodarczej |
| Jakie jest rolnictwo i gospodarka? | Bardzo dobra jakość gleb – II, III i IV klasa bonitacyjna. |
| Jakie obyczaje i tradycje są kultywowane? | Kultywowane są tradycje związane ze świętami kościelnymi |
| Jaki jest stan zabytków? | Zabytkowy kościół i pałac są w dobrym stanie technicznym, w złym stanie jest park przydworski. |
| Jaki jest stan infrastruktury technicznej? | Wieś zwodociągowana, brak kanalizacji, zły stan dróg |
| Co proponujemy dzieciom i młodzieży? | Dobrze wyposażone szkoły i przedszkola w Ziminie oraz Kleszczewie. zajęcia pozalekcyjne, imprezy kulturalne. |
| Jakie są powiązania komunikacyjne? | Gminna komunikacja zbiorowa obsługiwana przez ZK Kleszczewo oraz przez PKS Poznań |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z UG w Kleszczewie

# V. MOCNE I SŁABE STRONY MIEJSCOWOŚCI

| MOCNE STRONY |  | SŁABE STRONY |
| --- | --- | --- |
| - Czyste środowisko przyrodnicze z punktu widzenia rozwoju produkcji, w tym tzw. zdrowej żywności. - Istniejące uzbrojenie techniczne (wodociąg, gazociąg, elektroenergetyka, telekomunikacja) - Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego. - Istniejąca autostrada A2 i planowana budowa drogi S5. - Bliskość aglomeracji poznańskiej – dostęp do ośrodka akademickiego, kulturalnego oraz infrastruktury obsługi biznesu. - Dogodne połączenia komunikacyjne z Poznaniem. - Tereny o dobrej jakości gleb. - Brak przemysłu szkodliwego dla środowiska. - Potencjał osób w wieku produkcyjnym. - Funkcjonuje parafia |  | - Brak sieci kanalizacji sanitarnej. - Brak zaplecza placówek kulturalnych i sportowych. - Brak rozwiniętej bazy rekreacyjno – sportowej. - Brak ścieżek rowerowych - Brak ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci. - Niski poziom przedsiębiorczości. - Niedostateczna ilość punktów handlowych i usługowych. - Niedostateczna jakość chodników oraz dróg. |
| SZANSE | ZAGROŻENIA |  |
| - Pozyskanie środków z funduszy europejskich na finansowanie inwestycji gminnych. - Wzrost atrakcyjności terenów w związku z planowaną budową drogi S5. - Przygotowane planistyczne tereny przeznaczone pod aktywizację gospodarczą i budownictwo mieszkaniowe. - Rozwój sektora małej przedsiębiorczości. - Duża podaż wysoko wykwalifikowanej siły roboczej. - Wykorzystanie potencjału produkcji rolnej poprzez rozwój rolnictwa. - Możliwość rozwoju agroturystyki - Wysoka konkurencyjność gospodarstw ze względu na dobre warunki gleb. - Uzbrojenie terenów pod budownictwo jednorodzinne. - Rozwój budownictwa mieszkaniowego. | - Brak środków finansowych umożliwiających samodzielną realizację inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, drogowej, społecznej. - Niski stopień aktywności gospodarczej społeczności lokalnej - Niski potencjał samozatrudnienia. - Wzrost zanieczyszczeń w związku z rozwojem sieci dróg i aktywizacja gospodarczą. - Migracja młodych, wykształconych mieszkańców. |  |

# VI. WIZJA ROZWOJU WSI

| Wyszczególnienie | Opis |
| --- | --- |
| Co ma wyróżniać wieś? | Wysoko wydajne rolnictwo z zachowaniem czystego środowiska i zdrowej żywności wraz z bazą przetwórczą |
| Jakie ma pełnić funkcje? | Mieszkalne, rekreacyjne, agroturystyczne, z pełną infrastrukturą drogową, techniczną i społeczną, dostęp do podstawowych usług lokalnych, rozwój gospodarki |
| Kim mają być mieszkańcy? | Zintegrowaną społecznością |
| W jaki sposób maja być zorganizowani mieszkańcy i wieś? | Ważna jest ciągła integracja mieszkańców i podtrzymywanie tradycji lokalnych |
| Co ma być źródłem utrzymania? | Rolnictwo, zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego, mała przedsiębiorczość |
| Jakie ma być rolnictwo i gospodarka? | Nowoczesne, wysokowydajne, dochodowe rolnictwo, nowoczesne zakłady produkcyjne |
| Jakie obyczaje i tradycje powinny być kultywowane? | Większe kultywowanie tradycji lokalnych, promocja tradycji wiejskich, wyeksponowanie zabytków. |
| Jaki powinien być stan otoczenia i środowiska? | Pełne skanalizowanie wsi, wyremontowane zabytki, wyremontowane drogi wraz z infrastruktura towarzyszącą, |
| Co zaproponujemy dzieciom i młodzieży? | Zajęcia pozalekcyjne, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, festynów, spotkań integracyjnych, budowa placu zabaw. |
| Jakie mają być powiązania komunikacyjne? | Częstsze połączenia komunikacyjne na terenie gminy i z Poznaniem |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z UG w Kleszczewie

# VII. OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

| Nazwa planowanego zadania | Cel i przeznaczenie | Przewidywany czas realizacji | Szacowany Koszt Realizacji [zł] | Możliwe źródła dofinansowania zadań |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Budowa placu zabaw | - powstanie strefy otwartej rekreacji - poprawa stanu infrastruktury społeczno – rekreacyjnej, - stworzenie warunków bezpiecznej zabawy i wypoczynku dla dzieci w bezpiecznym miejscu Elementy projektu: zestaw urządzeń zabawowych, trawnik, chodnik, ogrodzenie, drzewa i krzewy | 2008-2009 | 55.361,00 | - PROW 2007-2013, działanie: odnowa i rozwój wsi - wkład własny (budżet gminy) |
| Urządzenie terenów zieleni | - zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców - poprawa warunków ochrony środowiska Elementy projektu: - nasadzenie drzew i krzewów - zamontowanie ławek | 2010-2012 | 7.500,00 | - PROW 2007-2013, działanie: odnowa i rozwój wsi - wkład własny (budżet gminy) |
| Remont i rozbudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej | - poprawa dostępności do infrastruktury społecznej i kulturalnej - integracja społeczności lokalnej poprzez spotkania, imprezy itp. - rozwój kulturalny ludności wsi Elementy projektu: Pokrycie dachu papą termogrzewczą, wymiana stolarki, termomodernizacja, wymiana instalacji, roboty malarskie | 2009-2012 | 32.664,00 | - PROW 2007-2013, działanie: odnowa i rozwój wsi - wkład własny (budżet gminy) |
| Zagospodarowanie terenu rekreacyjno sportowego | Wzrost dostępu do infrastruktury sportowo – rekreacyjnej - promocja zdrowego trybu życia i aktywnych form spędzania czasu wolnego - poprawa stanu infrastruktury rekreacyjno – sportowej Projekt: boisko do małych gier o nawierzchni trawiastej | 2008-2012 | 270.000,00 | - program „Moje boisko – Orlik 2012” - PROW 2007-2013, działanie: odnowa i rozwój wsi - wkład własny (budżet gminy) |
| Budowa ścieżki rowerowej | - wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości - polepszenie stanu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej - wzrost poziomu życia mieszkańców | 2013 – 2015 | 669.375,00 | - PROW 2007-2013, działanie: Odnowa i rozwój wsi - wkład własny (budżet gminy) |
| Remont chodnika | - wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego - polepszenie stanu infrastruktury towarzyszącej - poprawa warunków życia mieszkańców Projekt: wymiana nawierzchni (zarząd dróg powiatowych) | 2010-2013 | 189 000,00 | - WRPO 2007-2013 - PROW 2007-2013, działanie: odnowa i rozwój wsi - wkład własny (budżet gminy) |
| Przebudowa drogi dojazdowej do budynku wielorodzinnego wraz z budową chodnika | - poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego w gminie - wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego - wzrost dostępności mieszkańców do infrastruktury drogowej i towarzyszącej Projekt: jezdnia oraz chodnik z asfaltu lub kostki betonowej | 2011-2013 | 106.400,00 | - WRPO 2007-2013 - wkład własny (budżet gminy) |
| Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej | - poprawa warunków życia mieszkańców - poprawa jakości środowiska przyrodniczego | 2008-2010 | 1.099.000,00 | - WRPO 2007-2013 - PROW 2007-2013, działanie: podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - PO IiŚ - wkład własny (budżet gminy) |

# VIII. ZARZĄDZANIE

### VIII.1. WDRAŻANIE

Stworzenie systemu zarządzania realizacją Planu ma decydujący wpływ 
na utrzymanie wysokiej dynamiki w całym procesie wdrażania. System, o którym mowa to przede wszystkim:

- doskonalenie istniejących i tworzenie nowych instrumentów realizacji,

- monitorowanie realizacji celów i projektów,

- zmiany i aktualizacja Planu.

Instrumenty realizacji

Najważniejszym narzędziem realizacji Planu jest budżet gminy. Stopniowe tworzenie budżetu zadaniowego powinno usprawnić zarządzanie środkami publicznymi oraz stworzyć czytelny obraz operacji finansowych przeprowadzanych przez Radę Gminy. Dynamika wdrażania Planu ma swoje odzwierciedlenie w kolejnych budżetach. Zadania wynikające z Planu realizowane ze środków budżetowych można stosunkowo łatwo zidentyfikować.

Kolejnym instrumentem jest tworzenie dobrego klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości, wyzwalanie lokalnych inicjatyw gospodarczych. Usatysfakcjonuje to mieszkańców pod względem rynkowym jak i ekonomicznym oraz przysporzy budżetowi kolejnych podatników.

Ważne jest także stosowanie tak zwanego „montażu finansowego” przy dużych inwestycjach, to znaczy kumulacji środków pochodzących z różnych źródeł na realizację kolejnych zadań wynikających z planu.

W końcu istotne jest stworzenie odpowiedniego systemu marketingu miejscowości i gminy jako całości, (osiągnięcia samorządu, lokalnych przedsiębiorców, organizacji społecznych, mieszkańców i zasobów). Ułatwi to prowadzenie promocji wewnętrznej - skierowanej do mieszkańców gminy oraz promocji zewnętrznej.

### VIII.2. MONITOROWANIE

Monitoring wspomaga proces zarządzania i dostarcza informacji o postępie realizacji 
i efektywności wdrażania zadań wynikających z Planu - począwszy od pojedynczego projektu, poprzez cel i priorytet, a skończywszy na osiąganych efektach. W zależności od charakteru dostarczanych danych, monitoring dzielimy na rzeczowy i finansowy.

Monitoring rzeczowy

Monitoring rzeczowy dostarcza danych obrazujących postęp we wdrażaniu Planu oraz umożliwiających ocenę jego wykonania w odniesieniu do celów w Planie. Dane skwantyfikowane, obrazujące postęp we wdrażaniu oraz rezultaty tych działań zostały podzielone na trzy kategorie:

#### Wskaźniki produktu

Odnoszą się one do rzeczowych efektów działalności. Liczone są w jednostkach materialnych, np. długość nowo budowanych dróg; liczba budynków poddanych renowacji; ilość firm, które otrzymały pomoc, itp.

#### Wskaźniki rezultatu

Odpowiadają one bezpośrednim i natychmiastowym efektom wynikającym z wdrożenia Planu. Takie mierniki mogą przybierać formę wskaźników materialnych (skrócenie czasu podróży, liczba mieszkańców objętych selektywną zbiórką odpadów, liczba wypadków drogowych, itp.) lub finansowych (zwiększenie sprzedaży eksportowej firm objętych danym działaniem, zmniejszenie nakładów na bieżące remonty obiektów zabytkowych itp.).

#### Wskaźniki oddziaływania

Obrazują one konsekwencje Planu wykraczające poza natychmiastowe efekty dla bezpośrednich beneficjentów. Oddziaływanie może odnosić się do efektów związanych bezpośrednio z podjętym działaniem, chociaż pojawiających się po pewnym czasie (oddziaływanie bezpośrednie), jak i do efektów długookresowych, oddziałujących na szerszą populację i pośrednio tylko wynikających ze zrealizowanego działania (oddziaływanie pośrednie). Przykładowe wskaźniki oddziaływania to liczba innowacji wprowadzonych przez wsparte firmy czy instytucje w czasie 18 miesięcy po zakończeniu projektu (oddziaływanie bezpośrednie), czy wskaźnik zatrudnienia 24 miesiące od zakończenia realizacji projektu (oddziaływanie pośrednie).

Monitoring finansowy

Monitoring finansowy dostarcza danych dotyczących finansowych aspektów realizacji Planu, będących podstawą do oceny sprawności wydatkowania przeznaczonych na niego środków. Wójt Gminy prowadzi ciągły monitoring finansowy podjętych zadań, sporządza raporty, które prezentuje Radzie Gminy podczas kolejnych planowych Sesji Rady (wydatki poniesione w okresie objętym raportem, wydatki poniesione od początku realizacji zadania, stopień realizacji zadania w %).

Sposoby oceny planu odnowy

Ocena planu prowadzona będzie na podstawie składanych raportów z prowadzonego, monitoringu rzeczowego i finansowego, opisu rozbieżności, jeśli takie powstaną pomiędzy planem a wdrożeniem zadania oraz analizą przyczyn i skutków rozbieżności. Dodatkowo raporty zawierać będą informacje nt. postępu realizacji planu finansowego w okresie sprawozdawczym oraz prognozę w tym zakresie na rok następny. Miernikami w prowadzonej ocenie będą wskaźniki np. nakład finansowy na 1 km drogi. Ocena dokonana będzie w sprawozdaniu rocznym, które Wójt Gminy składa Radzie Gminy podczas sesji, na której udzielane jest absolutorium za działania w roku poprzednim. Ocena szczegółowa zadań wynikających z Planu nastąpi po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji.

Informacje na temat Planu Odnowy Miejscowości Krerowo będą upowszechniane za pośrednictwem prasy regionalnej i lokalnej oraz zwyczajowo na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy oraz bezpośrednio przez władze gminy na różnego typu zebraniach.