Zamawiający :

## Gmina Kleszczewo

ul. Poznańska 4 , 63-005 Kleszczewo

powiat poznański

województwo wielkopolskie

tel. ( 61 ) 81-76-017 , 81-76-020 , 81-76-033

fax . ( 61 ) 81-76-184

e-mail :  urzad@kleszczewo.pl

www.kleszczewo.pl

NIP 786 -10 – 04 – 351                                                                 REGON 000 – 10 – 04 – 351

zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych z 29 stycznia 2004 r. ( Dz.U. nr 164, 1163 ze zmianami  ) zwanej dalej ustawą

Zaprasza

do udziału w przetargu nieograniczonym poniżej progów unijnych

dla zadania pn.

„ Utwardzenie dróg  gruzem  betonowym  oraz kamieniem naturalnym  -    gmina Kleszczewo ”.

zatwierdzam :

..........................................

Wójt  Gminy Kleszczewo

##### Bogdan Kemnitz

Kleszczewo dn. 05.05.2009 r.

- Przedmiot zamówienia :

„ Utwardzenie dróg  gruzem  betonowym  oraz kamieniem naturalnym  -    gmina Kleszczewo ”.

ZADANIA

| LP | Nazwa ulicy | miejscowość | nr działek | termin budowy drogi | długość utwardzenia w metrach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Tulce | 72/33 | czerwiec | 750 |
|  | Gajowa |  | 71/23 |  |  |
| 2 | droga | Śródka | 74/9 | czerwiec | 100 |
| 3 | Krokusowa | Gowarzewo | 67/22 | czerwiec | 137 |
| 4 | droga | Komorniki | 70/7 | czerwiec | 140 |
| 5 | Krótka | Kleszczewo | 84/8 | czerwiec | 95 |
| 6 | Sportowa | Gowarzewo | 65/12 | czerwiec | 120 |
| 7 | Diamentowa, Szafirowa, Rubinowa | Tulce | 214/35,214/46,214/29 | sierpień | 359 |
| 8 | Jesienna | Gowarzewo | 213/16 | czerwiec | 150 |
| 9 | Krótka | Tulce | 102/8 | czerwiec | 85 |
| 10 | Truskawkowa Jeżynowa Malinowa | Gowarzewo | 520,563 | czerwiec | 840 |
|  | Porzeczkowa | Gowarzewo | 111/45 | czerwiec | 531 |
|  | Poziomkowa | Gowarzewo | 112/42 | czerwiec | 545 |
| 11 | droga | Zimin | 13/11, 13/26 | czerwiec | 290 |
| 12 | Pogodna | Gowarzewo | dz 341/6, 341/13,339/11 | sierpień | 200 |
| 13 | Graniczna | Gowarzewo | 297/13 | Lipiec | 65 |
| 14 | Zagrodowa | Gowarzewo | 99/7 | Lipiec | 260 |
| 15 | ul. Parkowa | Gowarzewo | 492/12 | Lipiec | 140 |
|  |  |  | R A Z E M METRÓW |  | 4807 |

II.  Zamawiający

Gmina Kleszczewo

Ul. Poznańska 4

62-005 Kleszczewo

III.  Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  o wartości poniżej progów unijnych prowadzonego w trybie przetargu  nieograniczonego  na roboty budowlane ,

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1)  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity,  Dz. U. 2007r Nr 223, poz. 1655)

2)  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane  (Dz. U. z 2006 Nr 06.87, poz. 605),

3)  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia  19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych Dz U. z  2007r. poz. Nr 241.1763,

4)  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.grudnia 2007r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich Dz. U. z  2007r Nr 241, poz. 1762)

IV. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest  utwardzenie    nawierzchni   dróg gminnych w miejscowości Gowarzewo, Tulce, Śródka, Komorniki, Kleszczewo, Zimin , gmina Kleszczewo. Polegać ono będzie na ukształtowaniu  koryta pod wskazane przebiegi dróg poprzez ścięcie nadmiaru gruntu w ilości koniecznej do uzyskania wymaganej rzędnej wysokościowej, zagęszczeniu warstwy do uzyskania wskazanego wskaźnika zagęszczenia 0,97, dostawie i wbudowaniu gruzu betonowego gr, 15cm. /frakcji 16-63/,      wyprofilowaniu i zagęszczaniu wbudowanego materiału /wskaźnik zagęszczenia 0,97/, zaklinowaniu wbudowanego materiału klińcem / kamieniem naturalnym frakcja 8-32. Warstwa klinująca grubości ±    5cm. Przewidywana szerokość utwardzonej nawierzchni  5,00 m, z uwzględnieniem dwustronnego spadku  /2,5%/.Łączna długość odcinków wynosi ± 4810 m. Ścięty grunt powinien być wykorzystany na umocnienie poboczy / uformowanie i zawałowanie/.

Ilościowy  zakres robót dla zadań: określono w ślepym kosztorysie  – zał. Nr 2, który  będzie ustalany i rozliczany na bieżąco w miarę potrzeb w oparciu o ofertowe ceny jednostkowe dla poszczególnych rodzajów robót, przy czym zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości poszczególnych rodzajów robót w ciągu trwania realizacji robót w zależności od potrzeb, których nie można przewidzieć na dzień ogłoszenia przetargu nieograniczonego oraz ich lokalizację.

Na terenach objętych budową dróg  w przewidzianej technologii  zostały wstępnie określone terminy prowadzenia zadań   (załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ „ Harmonogram i zakres robót budowlanych przy budowie dróg z gruzu betonowego). Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazywania kolejności oraz zakresu  innego niż wynikającej z harmonogramu robót. Również  zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu zadania  określonego w niniejszej SIWZ.  W przypadku   zmiany zakresu robót,    zmianie  ulegnie  wysokość oferowanego wynagrodzenia. Wynagrodzenie płatne będzie w cyklach miesięcznych, wyłącznie za kompleksowo wykonane zadania w wyznaczonym odcinku drogi, które  rozliczone będzie w oparciu o oferowane ceny jednostkowe. Potwierdzenie wykonania usług następować będzie przez podpisanie protokołu odbioru robót wskazanego odcinka przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.

Przedmiot zamówienia został opisany przez Zamawiającego poprzez podanie istotnych warunków technicznych, eksploatacyjnych, jakie ma spełnić.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w  opisie technicznym stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji), oraz  STWiOR

Wykonawca  zamówienia potwierdzi poprzez załączenie  podpisanego oświadczenia ( załącznik nr  11 do formularza ofertowego nr 3), że materiał wbudowywany w drogę jest wolny od zanieczyszczeń szkodliwych wynikających z ustawy o odpadach z dnia 27 kwiecień 2001r. Dz.U.07.39.251 oraz załączy kopię koncesji na przetwarzanie materiałów z rozbiórki, (własną lub sprzedawcy gruzu betonowego )

Koszty związane ze stacjonowaniem sprzętu na terenie gminy  ponosić będzie Wykonawca.

Wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia Oferent jest zobowiązany ująć w cenie jednostkowej.

Do obliczenia ceny ofertowej brutto Wykonawca przyjmuje stawkę podatku VAT 22%

ROBOTY BUDOWLANE.

Szczegółowy zakres robót został określony  ;

a)     w  opisie przedmiotu zamówienia - podstawowe rysunki / załącznik nr 1 do SIWZ/

b)	  w ślepym kosztorysie    - zał. Nr 2 do SIWZ.

Wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia  Wykonawca jest zobowiązany ująć w cenie ofertowej/ wytyczenie, korytowanie,  zagęszczenie poszczególnych warstw, formowanie i utwardzenie poboczy /

ROBOTY BUDOWLANE  CPV : 45233120-6 Prace budowlane dotyczące budowy dróg

V.	Części zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

VI.	Zamówienia uzupełniające.

1.Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających i dodatkowych zgodnie z art. 67 ust. 6.  / oświadczenie załącznik nr 10 do formularza ofertowego /

2. Przewidywana wartość udzielenia zamówień uzupełniających do kwoty;  367438,00 z netto

VII	Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VIII. Podwykonawca

Zamawiający nie dopuszcza  powierzenia robót podwykonawcy

IV. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia - wg załączonego harmonogramu (załącznik nr 9 do niniejszej specyfikacji ) z uwzględnieniem terminu zakończenia robót związanych z wykonaniem sieci wodociągowej .

X.	Warunki udziału w postępowaniu.

1.  Ogólne warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:

1) posiadają  odpowiednie zgody na prowadzenie   działalności lub czynności, związanych z realizacją

przedmiotu zamówienia,

2) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami

zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do  
    udostępnienia     potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Warunki szczegółowe wymagane od wykonawców :

- Wykonawca musi dysponować pracownikami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe – osoby wyznaczone przez Wykonawcę do realizacji zamówienia muszą posiadać uprawnienia – prawo jazdy odpowiedniej kategorii, oraz uprawnienia  w zależności od obsługiwanego pojazdu lub sprzętu ,

- wykonawca musi dysponować odpowiednimi pojazdami oraz niezbędnym sprzętem (wraz z obsługą) przeznaczonymi wyłącznie do realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia.

- wykonawca w pięciu ostatnich latach zrealizował lub aktualnie realizuje (min. przez co najmniej 8 miesięcy) z należytą starannością usługę o charakterze i złożoności zbliżonej do przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem (o wartości min 80 % ceny ofertowej brutto) Udokumentuje  odpowiednimi referencjami potwierdzającymi ich realizację.

- wykonawca posiada: polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia,

5)   Wykonawca udzieli gwarancji na roboty budowlane  na okres 24 miesięcy od daty odbioru   końcowego.. Od Tego miejsca

6)   w przypadku ewentualnych zamówień uzupełniających i dodatkowych, dokonywanych przez

Zamawiającego w ciągu pierwszego kwartału po odbiorze przedmiotu zamówienia, oferent

zrealizuje je w cenach jednostkowych nie przekraczających wartości wynikających ze złożonej

oferty ( oświadczenie do formularza ofert. Załącznik nr 10) .

7)  Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć  materiał  użyty do realizacji przedmiotu  zamówienia     wolny od

zanieczyszczeń, między innymi  od azbestu, styropianu, plastiku,  tekstyliów,   szkła,     ( oświadczenie  do formularza

ofert. Załącznik nr 11), oraz koncesję na przetwarzanie materiałów z rozbiórki (własną lub sprzedawcy gruzu

betonowego wbudowanego w dany odcinek drogi -  sukcesywnie w chwili wbudowania )

8)  Wykonawca  posiada dokumenty zezwalające na prowadzenie działalności w zakresie transportu     i obrotu  odpadami

(załącznik   do formularza ofert. Załącznik nr 12).

3.     Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne

3.1.  Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o
których mowa w art. 22. ust.  1 pkt. 1-4, art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, wykonawców,     którzy   bezpośrednio  wykonywali    czynności    związane    z    przygotowaniem     prowadzonego postępowania,   lub   posługiwali   się   w   celu   sporządzenia   oferty   osobami   uczestniczącymi   w dokonywaniu tych czynności, chyba, że udział  tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji, wykonawców,   którzy   złożyli   nieprawdziwe   informacje   mające   wpływ   na   wynik prowadzonego postępowania, wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy , z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 wykonawców, którzy nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

  - 3.2.  Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

- jest  niezgodna   z   ustawą ,

2.    jej  treść   nie   odpowiada   treści   specyfikacji   istotnych   warunków  zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87

ust.          2 pkt 3;

3.    jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji,

4.     zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

5.     została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

6.     zawiera błędy w obliczeniu ceny,

7.    Wykonawca w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki o

której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;

8.     jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

XI. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty:

1. Dokumenty wymagane:

1.aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności

gospodarczej, potwierdzające dopuszczenia do obrotu prawnego w zakresie objętym przedmiotem

zamówienia w tym  zezwoleń ,	koncesji, lub licencji, jeżeli ustawy nakładają obowiązek

posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym

zamówieniem publicznym, zwanym dalej "zamówieniem".   wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania wniosków o   dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert; / załącznik nr 4 do formularza ofertowego/

2.dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów

prawa lub innych dokumentów rejestrowych,

3.oświadczenie o spełnieniu warunków  udziału w postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego

zgodnego z art. 22 ust.1  ustawy  Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru- zawartym w

(zał. nr 4 do SIWZ jako załącznik nr 2 do formularza ofertowego),

4. wypełniony i podpisany formularz ofertowy  (zał. nr 3 do SIWZ),

5. wypełniony i podpisany „KOSZTORYS   OFERTOWY" -  (zał. nr  2 do SIWZ).

6. zaparafowany wzór umowy - każda zapisana strona, (zał. nr 6 SIWZ jako załącznik nr 3 do formularza ofertowego), jako akceptacja warunków w niej     zawartych,

2.    Inne dokumenty:

1)    W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, potencjał techniczny

a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wykonawca składa następujące dokumenty:

  - wykaz sprzętu (jakim dysponuje wykonawca wraz z odpowiednim opisem) przeznaczonego do realizacji przedmiotu zamówienia, (zał. 7 do SIWZ)

b)          wykaz osób i podmiotów z imiennym wykazem nadzoru /kierownik robót - uprawnienia do

kierowania i nadzorowania robót drogowych + przynależność do właściwej izby inżynierów

budownictwa/, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu

zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia,

a   także   zakresu wykonywanych przez nich czynności (zał. Nr 8 do SIWZ),

c)         wykaz wykonanych robót /wypełniony załącznik nr 5 - Doświadczenie Wykonawcy , a w

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,  w okresie ostatnich

pięciu u  lat przed dniem wszczęcia postępowania o       udzielenie   zamówienia, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,       odpowiadających   swoim rodzajem i

wartością dostawom  lub usługom stanowiącym przedmiot   zamówienia, z podaniem ich

wartości, przedmiotu, dat wykonania i dokumentów        potwierdzających,   że te dostawy  lub

usługi zostały wykonane należycie,  (o wartości min. 80 %  ceny ofertowej brutto), przed dniem

wszczęcia  postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy  - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i     wartością usługom stanowiącym

przedmiot  zamówienia, z podaniem ich wartości, dat i miejsca         wykonania; należy załączyć

dokumenty  (referencje)   potwierdzające, że roboty te zostały wykonane        należycie (wg wzoru –

zał. Nr 6),

- W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Wykonawcy przedłoży następujące dokumenty złożone jako załącznik nr 3 do SIWZ)  do  formularza ofertowego.

a) Informacje z Krajowego Rejestru Karnego, dotyczące prawomocnego skazania za przestępstwo

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (szczególnie: wyłudzenia

zamówienia, utrudnienia lub udaremnienia przetargu, zmowy przetargowej, przekupstwa) lub za

jakiekolwiek inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych w zakresie

określonym w art. 24 ust. 4-9 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania

ofert.  Jeśli oferentem jest  spółka prawa handlowego ww. informacje powinny dotyczyć członków zarządu

firmy,( zał. nr 5 do formularza ofertowego )

b)Aktualne zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu

Ubezpieczeń    społecznych lub KRUS potwierdzające, że oferent nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat

oraz składek na    ubezpieczenie społeczne, lub że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie

na raty zaległych  płatności, zaświadczenia muszą zostać wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed

terminem składania ofert, ( zał. nr  6,7 do formularza ofertowego )

- Kserokopia  polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca

jest ubezpieczony od        odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, ( zał.     do formularza ofertowego, załącznik nr 13).

- Wykonawca  załączy aktualne dokumenty zezwalające na prowadzenie działalności w zakresie

transportu    i zbierania odpadów    (załącznik   do formularza ofert. Załącznik nr 12).

5)  Wymagane oświadczenia

a)   (oświadczenie do formularza ofert. Załącznik nr 10), że w przypadku ewentualnych  zamówień

uzupełniających , dokonywanych przez   Zamawiającego w ciągu pierwszego  półrocza  po

odbiorze przedmiotu zamówienia, oferent  zrealizuje je w cenach jednostkowych nie

przekraczających wartości wynikających ze złożonej     oferty, i dodatkowych po cenach

jednostkowych obowiązujących  w dniu złożenia oferty obliczonych na podstawie

obowiązujących  katalogów KRN.

b) ( oświadczenie  do formularza ofert. Załącznik nr 11), że   materiał  użyty do realizacji

przedmiotu  zamówienia Wykonawca zobowiązuje się  je  dostarczyć  wolne  od

zanieczyszczeń, między innymi  od azbestu, styropianu, plastiku,  tekstyliów,   szkła, oraz

koncesję na przetwarzanie materiałów z rozbiórki (własną lub sprzedawcy gruzu betonowego

wbudowanego w dany odcinek drogi )

3.	Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast  aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiedni, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3.	Dodatkowe dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej

1) Umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie lub zobowiązanie do jej zawarcia w przypadku wyboru ich oferty.

2) Oferta winna zawierać wymienione wcześniej wymagane dokumenty dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie .

UWAGA

Wszystkie dokumenty (z wyjątkiem oryginałów pełnomocnictw i upoważnień do podpisania oferty) mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność (każdą zapisaną stronę dokumentu) przez osobę lub osoby uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem" i z datą dokonania potwierdzenia.

XII. 	Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres:

Urząd Gminy w Kleszczewie

ul. Poznańska 4

63-005 Kleszczewo

faksem: 061 81 76 184

lub na adres e-mail: urzad@kleszczewo.pl  (wymaga potwierdzenia pisemnego pocztą)

Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim wykonawcom, wyłącznie na pytania, które wpłyną do zamawiającego na co najmniej 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

Każda informacja otrzymana  fax-em od Zamawiającego musi być bez zwłoki potwierdzona przez Wykonawcę, poprzez odesłanie  fax-em   kopi  otrzymanego   pisma   z   datą   jego   odbioru na fax nr 061-81 76-184.

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami

XIII.	Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

Osoby upoważnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami:

- Ewa Olczak – Podinspektor ds. Infrastruktury i Dróg

XIV.	      Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

XV.  	Termin związania ofertą

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

XVI.	     Opis przygotowania oferty
1.    Przygotowanie oferty

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w trwałej formie, pismem czytelnym.

- Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

- Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

- Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami  ustawowymi oraz przepisami prawa.

- Jeżeli   oferta   i   załączniki   zostaną   podpisane   przez   upoważnionego   przedstawiciela
Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.

- Oferta  powinna  zawierać wszystkie wymagane  dokumenty,  oświadczenia  i załączniki,  o
których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

- Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez
Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.

- Poprawki   w  ofercie   muszą  być   naniesione   czytelnie  oraz  opatrzone   podpisem   osoby
podpisującej ofertę.

2.	Oferta wspólna

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki:

- Wraz z ofertą winna  być przedłożona  kopia  umowy lub inny dokument potwierdzający
zobowiązanie do zawarcia (przed udzieleniem zamówienia przez Zamawiającego) umowy konsorcjum lub spółki cywilnej, podpisane przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki zostanie zawarta umowa konsorcjum, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia i obowiązywania rękojmi i gwarancji,

- Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela -
partnera wiodącego,

- Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela - partnera wiodącego wymaga podpisu
prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - należy załączyć je do oferty,

- Przedstawiciel - wiodący partner winien  być  upoważniony do zaciągania  zobowiązań  i
płatności   w   imieniu   każdego   na   rzecz   każdego   z   partnerów   oraz   do   wyłącznego
występowania w realizacji kontraktu - do oferty należy załączyć oświadczenie,

- Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie zobowiązań.

3.	Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu w:

Urzędzie Gminy w Kleszczewie

ul. Poznańska 4

63-005 Kleszczewo

w sekretariacie pok. Nr 16

Opakowanie zewnętrzne zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres: jw. oraz oznakowane następująco: OFERTA na  Utwardzenie dróg  gruzem  betonowym  oraz kamieniem naturalnym  -    gmina Kleszczewo

oraz  „NIE OTWIERAĆ PRZED 25.05.2009 r. GODZ. 9.00" i opatrzone nazwą i dokładnym adresem oferenta.

szczególny opis sposobu opakowania oferty:

Wewnętrzna koperta powinna być oznakowana IDENTYCZNIE JAK KOPERTA ZEWNĘTRZNA Umieszczenie  oferty w dwóch  kopertach  nie jest obowiązkowe,  ale zapobiega  przypadkowemu otwarciu ofert.

XVII.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1.	Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w :

Urzędzie Gminy w Kleszczewie

ul. Poznańska 4

63-005 Kleszczewo

w sekretariacie pok. Nr 16

do dnia 26.05.2009 r. do godz. 9.00

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do

wniesienia protestu.

- 2.   Miejsce otwarcia ofert - w siedzibie   zamawiającego w :
       Urzędzie Gminy w Kleszczewie

ul. Poznańska 4

63-005 Kleszczewo

w salce konferencyjnej . Nr 7

3.    Sesja otwarcia ofert odbędzie się dnia 26.05.2009 r. o godz. 9.15

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena.

XII.	Opis sposobu obliczenia ceny

1.Cena oferty uwzględniająca wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatek VAT

2.Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia.

3.Cena może być tylko jedna.

4.Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).

XIII.	Kryteria oceny oferty

1.    Kryteria oceny ofert

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):

| Nazwa kryterium	|Waga

|Cena ofertowa	| 100     |

2.   Zastosowane wzory do obliczenia punktowego

c /min/
Ci =   	x 10 =

c/i/

c /min/   - najniższa cena brutto wśród wszystkich rozpatrywanych ofert / w zł/

c /i/        - cena brutto rozpatrywanej oferty nr „ i" /w zł /

3.	Wynik

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów

4.   Zamawiający zgodnie z art. 89 ustawy zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty

zawierającej rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia po przeprowadzeniu

procedury wyjaśniającej zgodnie z art. 90 ustawy .

XIV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XV.	Warunki umowy

1.Zamawiający podpisze  umowę z wykonawcą,  który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu
widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

2.O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem

3.Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji
oraz danych zawartych w ofercie.

4.Postanowienia umowy zawarto w wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

XVI. Warunki płatności .

1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie faktur za częściowo wykonane roboty , po zakończeniu poszczególnych etapów budowy .

2. Potwierdzenia wykonania danego zakresu robót dokonuje inspektor nadzoru w protokole odbioru robót częściowych .

- Zapłata nastąpi w terminie wynikającym z oferty,  od dnia dostarczenia faktury wystawionej

w oparciu o protokół odbioru robót częściowych.

4. Maksymalna kwota faktur częściowych nie może przekroczyć 70 % całkowitego wynagrodzenia ofertowego Wykonawcy .

5. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych nie ujęte  w przedmiarze robót  roboty   będą rozliczane wg następujących zasad :

- materiały nie ujęte w "ślepych kosztorysach" lub zamienione na zlecenie Zamawiającego liczone będą według cen aktualnych na dzień złożenia oferty .

- robocizna pozycji nie ujętych w ślepych kosztorysach liczona będzie wg. norm i stawek kalkulacyjnych przyjętych do sporządzenia  kosztorysu ofertowego .

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia na bieżąco księgi obmiarów dla dodatkowo wykonanych robót. Zgodność wpisów do księgi z faktycznymi obmiarami z natury potwierdza osoba upoważniona przez Zamawiającego .

XVII. Środki ochrony prawnej.

Wykonawcom, których interes doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w ustawie prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych do tej ustawy, jak też niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w artykułach 180-193 wymienionej ustawy.

XVIII.   Ogłoszenia wyników przetargu

Ogłoszenie o wynikach postępowania zostanie :

1) przekazane wykonawcom , którzy złożyli oferty  ,

2) zamieszczone na stronie internetowej: www.kleszczewo.pl

3) zamieszczone w siedzibie zamawiającego

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia (zawarciu umowy) postępowania zostaną zamieszczone zgodnie z wymogami Ustawy Prawo zamówień publicznych :

1) w Biuletynie  Zamówień Publicznych,

2) w siedzibie zamawiającego,

3) na stronie internetowej: www.kleszczewo.pl

XX. Postanowienia końcowe

Zasady udostępniania dokumentów

Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

- zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku

- zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów

- zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty

- zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę 1 zł

- udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

#### XXI. Załączniki do SIWZ .

1. Opis przedmiotu zamówienia –  opis techniczny z PT + podstawowe rysunki , STW i OR

2. Ślepy kosztorys robót .

3. Formularz oferty- druk

4. Oświadczenie Wykonawcy - druk.

5. Doświadczenie Wykonawcy - druk

6. Ogólne warunki umowy  + załącznik do umowy nr 1 / Kosztorys ofertowy/.

##### 7. Lista - wykaz sprzętu urządzeń i pojazdów.

8. Lista – wykaz pracowników

9. Harmonogram robót

ZAŁ nr 1 do SIW

Opis przedmiotu zamówienia

- opis technicznych

- podstawowe rysunki

ZAŁ. NR 2   DO SIWZ

KOSZTORYS OFERTOWY

| LP | Droga ulica | miejscowość | nr działek | termin budowy drogi | długośc utwardzenia w metrach | Powierz powie W m2 | Ilość jednostek | Cena jednostkowa netto | Całkowita cena netto | Podatek VAT | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | Tulce | 72/33 | maj | 750 | 3750,00 |  |  |  |  |  |
|  | /Gajowa/ |  | 71/23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przedmiot zamówienia | formowanie koryta z zagęszczeniem /równiarka 2x5cm / |  |  |  |  |  | 3750,00 |  |  |  |  |
|  | wbudowanie gruzu bet. 15 cm razem po zagęszczeniu. |  |  |  |  |  | 3750,00 |  |  |  |  |
|  | Wbudowanie kamienia gr 5cm razem po zagęszczeniu. |  |  |  |  |  | 3750,00 |  |  |  |  |
| 2 | droga | Śródka | 74/9 | maj | 100 | 500,00 |  |  |  |  |  |
| Przedmiot zamówienia | formowanie koryta z zagęszczeniem /równiarka 2x5cm / |  |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |
|  | wbudowanie gruzu bet. 15 cm razem po zagęszczeniu. |  |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |
|  | Wbudowanie kamienia gr 5cm razem po zagęszczeniu. |  |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |
| 3 | Krokusowa | Gowarzewo | 67/22 | maj | 137 | 685,00 |  |  |  |  |  |
| Przedmiot zamówienia | formowanie koryta z zagęszczeniem /równiarka 2x5cm / |  |  |  |  |  | 685,00 |  |  |  |  |
|  | wbudowanie gruzu bet. 15 cm razem po zagęszczeniu. |  |  |  |  |  | 685,00 |  |  |  |  |
|  | Wbudowanie kamienia gr 5cm razem po zagęszczeniu. |  |  |  |  |  | 685,00 |  |  |  |  |
| 4 | droga | Komorniki | 70/7 | maj | 140 | 700,00 |  |  |  |  |  |
| Przedmiot zamówienia | formowanie koryta z zagęszczeniem /równiarka 2x5cm / |  |  |  |  |  | 700,00 |  |  |  |  |
|  | wbudowanie gruzu bet. 15 cm razem po zagęszczeniu. |  |  |  |  |  | 700,00 |  |  |  |  |
|  | Wbudowanie kamienia gr 5cm razem po zagęszczeniu. |  |  |  |  |  | 700,00 |  |  |  |  |
| 5 | Krótka | Kleszczewo | 84/8 | maj | 95 | 475,00 |  |  |  |  |  |
| Przedmiot zamówienia | formowanie koryta z zagęszczeniem /równiarka 2x5cm / |  |  |  |  |  | 475,00 |  |  |  |  |
|  | wbudowanie gruzu bet. 15 cm razem po zagęszczeniu. |  |  |  |  |  | 475,00 |  |  |  |  |
|  | Wbudowanie kamienia gr 5cm razem po zagęszczeniu. |  |  |  |  |  | 475,00 |  |  |  |  |
| 6 | Sportowa | Gowarzewo | 65/12 | maj | 120 | 600,00 |  |  |  |  |  |
| Przedmiot zamówienia | formowanie koryta z zagęszczeniem /równiarka 2x5cm / |  |  |  |  |  | 600,00 |  |  |  |  |
|  | wbudowanie gruzu bet. 15 cm razem po zagęszczeniu. |  |  |  |  |  | 600,00 |  |  |  |  |
|  | Wbudowanie kamienia gr 5cm razem po zagęszczeniu. |  |  |  |  |  | 600,00 |  |  |  |  |
| 7 | Rubinowa Szafirowa Diamentowa | Tulce | 214/35,214/46,214/29 | czerwiec | 359 | 1795,00 |  |  |  |  |  |
| Przedmiot zamówienia | formowanie koryta z zagęszczeniem /równiarka 2x5cm / |  |  |  |  |  | 1795,00 |  |  |  |  |
|  | wbudowanie gruzu bet. 15 cm razem po zagęszczeniu. |  |  |  |  |  | 1795,00 |  |  |  |  |
|  | Wbudowanie kamienia gr 5cm |  |  |  |  |  | 1795,00 |  |  |  |  |
| 8 | Jesienna | Gowarzewo | 213/16 | czerwiec | 150 | 750,00 |  |  |  |  |  |
| Przedmiot zamówienia | formowanie koryta z zagęszczeniem /równiarka 2x5cm / |  |  |  |  |  | 750,00 |  |  |  |  |
|  | wbudowanie gruzu bet. 15 cm razem po zagęszczeniu. |  |  |  |  |  | 750,00 |  |  |  |  |
|  | Wbudowanie kamienia gr 5cm razem po zagęszczeniu. |  |  |  |  |  | 750,00 |  |  |  |  |
| 9 | Krótka | Tulce | 102/8 | czerwiec | 85 | 340,00 |  |  |  |  |  |
| Przedmiot zamówienia | formowanie koryta z zagęszczeniem /równiarka 2x5cm / |  |  |  |  |  | 340,00 |  |  |  |  |
|  | wbudowanie gruzu bet. 15 cm razem po zagęszczeniu. |  |  |  |  |  | 340,00 |  |  |  |  |
|  | Wbudowanie kamienia gr 5cm razem po zagęszczeniu. |  |  |  |  |  | 340,00 |  |  |  |  |
| 10 | Truskawkowa Jeżynowa Malinowa | Gowarzewo | 520,563 | czerwiec | 840 | 4200,00 |  |  |  |  |  |
|  | formowanie koryta z zagęszczeniem Przedmiot zamówienia /równiarka 2x5cm / |  |  |  |  |  | 4200,00 |  |  |  |  |
| Przedmiot pamówienia | wbudowanie gruzu bet. 15 cm razem po zagęszczeniu. |  |  |  |  |  | 4200,00 |  |  |  |  |
|  | Wbudowanie kamienia gr 5cm razem po zagęszczeniu. |  |  |  |  |  | 4200,00 |  |  |  |  |
|  | Porzeczkowa | Gowarzewo | 111/45 | czerwiec | 531 | 1755,00 |  |  |  |  |  |
| Przedmiot zamówienia | formowanie koryta z zagęszczeniem /równiarka 2x5cm / |  |  |  |  |  | 1755,00 |  |  |  |  |
|  | wbudowanie gruzu bet. 15 cm razem po zagęszczeniu. |  |  |  |  |  | 1755,00 |  |  |  |  |
|  | Wbudowanie kamienia gr 5cm razem po zagęszczeniu. |  |  |  |  |  | 1755,00 |  |  |  |  |
|  | Poziomkowa | Gowarzewo | 112/42 | czerwiec | 545 | 2725,00 |  |  |  |  |  |
| Przedmiot zamówienia | formowanie koryta z zagęszczeniem /równiarka 2x5cm / |  |  |  |  |  | 2725,00 |  |  |  |  |
|  | wbudowanie gruzu bet. 15 cm razem po zagęszczeniu. |  |  |  |  |  | 2725,00 |  |  |  |  |
|  | Wbudowanie kamienia gr 5cm razem po zagęszczeniu. |  |  |  |  |  | 2725,00 |  |  |  |  |
| 11 | Droga | Zimin | 13/11, 13/26 | Maj | 290 | 1450,00 |  |  |  |  |  |
| Przedmiot zamówienia | formowanie koryta z zagęszczeniem /równiarka 2x5cm / |  |  |  |  |  | 1450,00 |  |  |  |  |
|  | wbudowanie gruzu bet. 15 cm razem po zagęszczeniu. |  |  |  |  |  | 1450,00 |  |  |  |  |
|  | Wbudowanie kamienia gr 5cm razem po zagęszczeniu. |  |  |  |  |  | 1450,00 |  |  |  |  |
| 12 | Pogodna | Gowarzewo | dz 341/6, 341/13,339/11 | Lipiec | 200 | 1000,00 |  |  |  |  |  |
| Przedmiot zamówienia | formowanie koryta z zagęszczeniem /równiarka 2x5cm / |  |  |  |  |  | 1000,00 |  |  |  |  |
|  | wbudowanie gruzu bet. 15 cm razem po zagęszczeniu. |  |  |  |  |  | 1000,00 |  |  |  |  |
|  | Wbudowanie kamienia gr 5cm razem po zagęszczeniu. |  |  |  |  |  | 1000,00 |  |  |  |  |
| 13 | Graniczna | Gowarzewo | 297/13 | Lipiec | 65 | 325,00 |  |  |  |  |  |
|  | formowanie koryta z zagęszczeniem /równiarka 2x5cm / |  |  |  |  |  | 325,00 |  |  |  |  |
| Przedmiot zamówienia | wbudowanie gruzu bet. 15 cm razem po zagęszczeniu. |  |  |  |  |  | 325,00 |  |  |  |  |
|  | Wbudowanie kamienia gr 5cm razem po zagęszczeniu. |  |  |  |  |  | 325,00 |  |  |  |  |
| 14 | Zagrodowa | Gowarzewo | 99/7 | Lipiec | 260 | 1300,00 |  |  |  |  |  |
| Przedmiot zamówienia | formowanie koryta z zagęszczeniem /równiarka 2x5cm / |  |  |  |  |  | 1300,00 |  |  |  |  |
|  | wbudowanie gruzu bet. 15 cm razem po zagęszczeniu. |  |  |  |  |  | 1300,00 |  |  |  |  |
|  | Wbudowanie kamienia gr 5cm razem po zagęszczeniu. |  |  |  |  |  | 1300,00 |  |  |  |  |
| 15 | Parkowa | Gowarzewo | 492/12 | Lipiec | 140 | 700,00 |  |  |  |  |  |
| Przedmiot zamówienia | formowanie koryta z zagęszczeniem /równiarka 2x5cm / |  |  |  |  |  | 700,00 |  |  |  |  |
|  | wbudowanie gruzu bet. 15 cm razem po zagęszczeniu. |  |  |  |  |  | 700,00 |  |  |  |  |
|  | Wbudowanie kamienia gr 5cm razem po zagęszczeniu. |  |  |  |  |  | 700,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 21614,00 |  |  |  |  |  |
|  | CENA OFERTOWA RAZEM [ZŁ]. Słownie (brutto): ………………………………………………………………złotych …../100, w tym VAT słownie: ……………………………………………………………złotych ……/100. UWAGA: tak obliczoną cenę należy wprowadzić do Formularza ofertowego zał. Nr 3) Sporządził: Wykonawca: |

# Załącznik nr 3

.........................................                                                                   ...........................................

pieczęć wykonawcy – nazwa i adres                                                                                                                     miejscowość, data

Urząd Gminy Kleszczewo

ul. Poznańska 4

63-005 Kleszczewo

## OFERTA

w przetargu nieograniczonym poniżej progów unijnych

dla zadania pn.

„ Utwardzenie dróg  gruzem  betonowym  oraz kamieniem naturalnym  -    gmina Kleszczewo ”.

niżej podpisany/i   ........................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz   ....................................................................................................

z siedzibą w   ............................................................................. Regon   ....................................

- Oferujemy zrealizowanie  przedmiotu zamówienia w poniższej cenie brutto:

........................................... PLN/ słownie   ...........................................................................

-  w tym cena netto   ............................. zł i podatek VAT   ..............................................zł

...............................................

data i podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy

- Cena oferty zawiera wszystkie składowe, w tym również: koszt transportu i montażu, ewentualne upusty i inne.

- Termin realizacji zamówienia : do 31. sierpnia    2009 r..

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

- Warunki gwarancji - 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego zamówienia .

- Warunki płatności – przelew w terminie 30 dni po otrzymaniu przez Zamawiającego faktury z protokołem odbioru częściowego (końcowego) przedmiotu zamówienia.

- Oświadczamy, że zawarte w specyfikacji przetargu istotne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane i  zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonych przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz że otrzymaliśmy konieczne do przygotowania oferty informacje.

- Oświadczamy, że następujące dokumenty, będące częścią niniejszej oferty są tajne i nie mogą być ujawnione:  ................................................................................................

........................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................

- Wadium zostało złożone w formie : .............. nie wymagane ..................................................................

..........................................................................................................................................

11. Wadium wpłacone w formie gotówkowej należy zwrócić na rachunek w banku :

nr. rach.:   .............................................................. nie dotyczy ...........................................................

12, Załącznikami do niniejszej oferty są:

Formularz oferty :

- Kosztorys ofertowy / wg. załącznika  nr 2 do SIWZ/

- Oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 i 24 ustawy PZP /załącznik nr 4/

- Podpisane ogólne warunki umowy / załącznik nr 6 do SIWZ/

- Aktualny wpis  do ewidencji działalności gospodarczej

- Informacja z Krajowego Rejestru Karnego

- Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego

- Zaświadczenie z ZUS lub KRUS

- Poświadczony harmonogram robót  /załącznik nr 8 do SIWZ/

- Doświadczenie Wykonawcy -lista wykonanych obiektów + referencje /minimum trzech / załącznik nr 5/

10)  Oświadczenie o wykonaniu ewentualnych zamówień uzupełniających /zgodnie z warunkami i wymaganiami szczególnymi SIWZ /X.2. 6. /

11) Oświadczenie wykonawcy ,że materiał wbudowany w drogę jest wolny od zanieczyszczeń

szkodliwych wynikających z ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001r. Dz.U. 07.39.251.również od materiałów takich jak między innymi  od azbestu, styropianu, plastiku, tekstyliów,   szkła, /zgodnie z warunkami i wymaganiami szczególnymi SIWZ /X. 2.7. /

12). Kserokopia  zezwolenia lub licencji zezwalającej  prowadzić  działalność w zakresie transportu

i/lub zbierania odpadów

13)  Kserokopia polisy ubezpieczeniowej

14)  inne  zgodnie z pkt. VI  SIWZ Nr BU. 340-02/2009

a)................................................................................

b) ...............................................................................

c)................................................................................

d) ...............................................................................

e) ...............................................................................

f) ................................................................................

g) ................................................................................

h) ...............................................................................

i) ................................................................................

....................................................................................................

data i podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy

# Załącznik nr 4

## OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O spełnianiu warunków artykułu 22 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 9 lutego 2004r. nr 19 poz. 177 ze zmianami).

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na :

....................................................................................................................................................................

Ja (imię i nazwisko):  .................................................................................................................................

Zamieszkały:  .............................................................................................................................................

Reprezentując firmę (nazwa firmy):  .........................................................................................................

Jako upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że firma:

- Jest uprawniona do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

- Posiada uprawnienia niezbędne do wykonania prac i czynności określonych niniejszym zamówieniem.

- Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1i 2 ustawy, tj.:

  - w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządziła szkody nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania (lub że niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które nie ponosiliśmy odpowiedzialności

  - nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości firmy

  - nie zalega z  uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, (także KRUS), lub uzyskała przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

  - nie jestem osobą fizyczna, którą prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych

  - nie jest spółką jawną, której wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych

  - nie jest spółką partnerską, której partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych

  - nie jest spółką komandytową ani spółką komandytowo-akcyjną, której akcjonariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych

  - nie jest osoba prawną, której urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych

  - nie jest podmiotem zbiorowym,  wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

10) nie wykonywała czynności  związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, z  wyjątkiem autorów  miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia są prace projektowe wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sporządzonych przez tych autorów

11)nie złożyła nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania

- Po zapoznaniu się z warunkami przetargu przyjmuję je bez zastrzeżeń.

.......................................................

pieczęć wykonawcy				miejscowość, data, podpis............................................................................

#### ZAŁĄCZNIK NR 5

Do SIWZ

DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY

##### WYKAZ ZREALIZOWANYCH ZAMÓWIEŃ (wzór)

##### w ostatnich 5-ciu latach ( 2006, 2007 i 2008 r.) i aktualnie realizowanych (2009 r.)

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Inwestor (nazwa firmy, adres, telefon, fax) | Wartość zamówienia Brutto [ zł ] | Okres realizacji Zamówienia (m-c rok do m-c rok) | Wykonanie Zamówienia Potwierdzone Referencjami (str. ....) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

Uwaga : oferent winien wykazać zrealizowanie minimum trzech  zamówienia dotyczącego, utwardzenie  nawierzchni dróg lub ulic w zakresie porównywalnym z przedmiotem zamówienia popartego referencjami, że zostało ono wykonane należytą starannością (wartość zamówienia min. 80 % ceny ofertowej brutto).

...............................................................                      ................................................................

/miejscowość, data/                                  /pieczęć,  imię i nazwisko, podpis osoby  upoważnionej/

ZAŁ NR 6 do  SIWZ

WZÓR

U M O W A  N R 342   / ....  / 09

Na wykonanie robót budowlano – drogowych

zawarta w dniu ………………………/2009 pomiędzy Gminą Kleszczewo reprezentowaną przez

# Bogdana Kemnitza          -  Wójta gminy Kleszczewo

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, a

……………………………………………………………………………………………………........................ ,

reprezentowaną przez :

…………………………………………………….................................................................................

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą” - następującej treści :

§  1

1.Na podstawie złożonej oferty przez Wykonawcę oraz decyzji Zamawiającego z …………………… o jej przyjęciu Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie pod nazwą :

„ Utwardzenie dróg  gruzem  betonowym  oraz kamieniem naturalnym  -    gmina Kleszczewo ”.

2.Zakres prac objętych niniejszą umową został określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. przetargu nieograniczonego, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2

Strony ustalają następujące terminy realizacji :

- Rozpoczęcie wykonywania robót

- Zakończenia wykonywania robót    uzależnione jest od  równoległego   wykonania wodociągów  na przedmiotowych działkach drogowych , wstępną datę zakończenia robót ustala się na dzień    31.08.2009 r.

§ 3

- Strony ustalają wysokość wynagrodzenia do kwoty:

zł (słownie: ……………………………………………złotych …/100), w tym VAT ….zł (słownie ………………………………………….złotych …./100*)

przy czym ceny jednostkowe za wykonanie danego zakresu robót  zostały określone w kosztorysie ofertowym stanowiącym zał. Nr 1 od niniejszej umowy sporządzony na podstawie ślepego kosztorysu stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ  .

- Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1  ulega zmianie w przypadku zmiany zakresu usług, na podstawie faktycznie wykonanych usług rozliczonych w oparciu o ceny jednostkowe określone w § 3 ust. 1.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1, ulega obniżeniu w przypadku zmniejszenia zakresu usług w oparciu o obmiar powykonawczy zgodny z zaawansowaniem wykonanych  robót sprawdzony przez  Zamawiającego.

- Strony ustalają, iż zapłata za wykonanie zadania  nastąpi na podstawie kolejnych faktur częściowych, wystawianych na podstawie protokołu częściowego potwierdzonego przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. Ostateczne rozliczenie nastąpi na podstawie faktury końcowej (po zakończeniu robót ).

- Płatność nastąpi w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury, potwierdzonej przez Zamawiającego.

- W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych i uzupełniających Wykonawca zobowiązuje się je wykonać zgodnie z warunkami określonymi specyfikacją istotnych warunków zamówienia nr Bu. 340-02/2009r.

§ 4

1.Osobą nadzorującą z ramienia Zamawiającego będzie Pani Ewa Olczak . która jest   uprawnionego do czuwania nad prawidłowością oraz jakością  wykonanych prac,  zgodną z umową i warunkami  technicznymi wykonania przedmiotu umowy .

2.Osoba nadzorująca , każdorazowo odbierać będzie od Wykonawcy (powołany kierownik budowy) zakryty zakres robót ( korytowanie, wbudowanie gruzu z zagęszczeniem , wbudowanie kamienia z zagęszczeniem   i formowaniem poboczy).

3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy (przez niego ustanowiony).

§ 5

Wykonawca stwierdza , że przed podpisaniem umowy zapoznał się z warunkami panującymi w miejscu wykonywania przedmiotu umowy i uwzględnił je w wynagrodzeniu .

§ 6

1.	Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach :

1.1Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości odsetek ustawowych od wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki;

1.2. Wykonawca   zapłaci   Zamawiającemu   karę   umowną   za   zwłokę       w   usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru  w wysokości odsetek ustawowych od wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

1.3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20 % kwoty umownej;

1.4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za zwłokę w zapłacie faktury w wysokości

odsetek ustawowych od sumy faktury za każdy dzień opóźnienia płatności,

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności w wysokości 20 % kwoty umownej.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej /nieodpowiednie warunki atmosferyczne /, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach (art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych). W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 5

Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z winy Wykonawcy w przypadku nienależytego wykonywania umowy, a w szczególności, gdy:

- w wyznaczonym terminie, sprzęt Wykonawcy niezbędny do realizacji zadania  i uzgodniony z Zamawiającym, nie będzie stacjonował w ustalonym z Zamawiającym miejscu (na terenie miasta lub gminy Kleszczewo),

- Wykonawca nie przystąpi do realizacji zadania ,

- Wykonawca będzie nieterminowo lub niezgodnie z określonymi warunkami technicznymi  (zał. Nr 1 do SIWZ) wykonywał usługi objęte niniejszą umową.

§ 6

W przypadku wystąpienia w trakcie realizacji zadania  potrzeby rozstrzygnięcia spraw lub problemów Strony będą je podejmować i rozstrzygać bez zbędnej zwłoki.

§ 7

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawa o zamówieniach publicznych.

§ 8

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

W Y K O N A W C A  :                                            			Z A M A W I A J Ą C Y :

Załączniki :

- SIWZ dotycząca przetargu nieograniczonego na prowadzenie robót budowlanych pod nazwą „ Utwardzenie dróg  gruzem  betonowym  oraz kamieniem naturalnym  -    gmina Kleszczewo ”.

- Oferta złożona przez Wykonawcę do przetargu nieograniczonego, znajdująca się w jednym egzemplarzu w siedzibie Zamawiającego.

- Kserokopia kosztorysu ofertowego.

#### ZAŁĄCZNIK NR 7

#### Do SIWZ

##### WYKAZ SPRZĘTU , URZĄDZEŃ I POJAZDÓW

### NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA (WZÓR)

| Lp. | Nazwa sprzętu, narzędzi, urządzeń | Rok prod. | Charakter własności (własny, leasing, inne) | Informacje dodatkowe |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Uwaga : należy uzupełnić tabelę o dane  sprzętu ciężkiego i specjalistycznego, będącego w dyspozycji Wykonawcy.

...........................................................................               ……………………………………………………

/miejscowość, dnia/                                                            /pieczęć, podpis osoby upoważnionej

Załącznik nr 9 do SIWZ

HARMONOGRAM  ROBÓT

dla zadania pn.

Utwardzenie dróg  gruzem  betonowym  oraz kamieniem naturalnym  -    gmina Kleszczewo ”.

/ terminy uzależniony od zakończenia prac związanych z uzbrojeniem terenu w siec wodociągową   /

ZADANIA

| Zadania nr | Wydzielający działki | miejscowość | nr działek | termin budowy drogi | długość utwardzenia w metrach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Tulce | 72/33 | Czerwiec I kw | 750 |
|  | Gajowa |  | 71/23 |  |  |
| 2 | droga | Śródka | 74/9 | Czerwiec I kw. | 100 |
| 3 | Krokusowa | Gowarzewo | 67/22 | Czerwiec II kw | 137 |
| 4 | droga | Komorniki | 70/7 | Czerwiec II kw. | 140 |
| 5 | Krótka | Kleszczewo | 84/8 | Czerwiec I kw | 95 |
| 6 | Sportowa | Gowarzewo | 65/12 | Czerwiec II kw | 120 |
| 7 | Diamentowa, Szafirowa, Rubinowa | Tulce | 214/35,214/46,214/29 | sierpień III kw | 359 |
| 8 | Jesienna | Gowarzewo | 213/16 | Czerwiec II kw | 150 |
| 9 | Krótka | Tulce | 102/8 | Czerwiec III kw | 85 |
| 10 | Truskawkowa Jeżynowa Malinowa | Gowarzewo | 520,563 | Czerwiec II kw | 840 |
|  | Porzeczkowa | Gowarzewo | 111/45 | Czerwiec II Kw | 531 |
|  | Poziomkowa | Gowarzewo | 112/42 | Czerwiec III kw | 545 |
| 11 | droga | Zimin | 13/11, 13/26 | Czerwiec I kw | 290 |
| 12 | Pogodna | Gowarzewo | dz 341/6, 341/13,339/11 | Sierpień I kw | 200 |
| 13 | Graniczna | Gowarzewo | 297/13 | Lipiec II kw | 65 |
| 14 | Zagrodowa IIkw | Gowarzewo | 99/7 | Lipiec III kw | 260 |
| 15 | ul. Parkowa | Gowarzewo | 492/12 | Lipiec III kw | 140 |
|  |  |  | R A Z E M METRÓW |  | 4807 |

……………………….                                                                                                   …………………………………………………..

/miejscowość, dnia/                                                                                                  pieczęć, podpis osoby   upoważnionej –oferenta/

#### ZAŁĄCZNIK NR 8

do SIWZ

##### WYKAZ  PRACOWNIKÓW

### POSIADAJĄCYCH WYMAGANE KWALIFIKACJE I UPRAWNIENIA

wskazanych do realizacji przedmiotu zamówienia (wzór)

| Lp. | Zawód-kwalifikacje, wymagane uprawnienia (upr.) | Imię i nazwisko | Doświadczenie Zawodowe w latach | Charakter zatrudnienia (Umowa o pracę, zlec.) | Wymagane Dokumenty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kierownik robót z uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie kierowania i nadzorowania robót drogowych oraz przynależny do właściwej izby inżynierów i techników budownictwa |  |  |  | Uprawnienia + zaświadczenie o przynależności do właściwej izby inżynierów budownictwa |

Uwaga : Należy wskazać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia wymienione w powyższej tabeli

............................................                                          ................................................................

/miejscowość, dnia/                                        /pieczęć,  podpis osoby upoważnionej –oferenta/