WZÓR UMOWY

Załącznik nr  6 do SIWZ

U M O W A NR ……

zawarta w dniu ....................... w Kleszczewie pomiędzy Gminą Kleszczewo z siedzibą w Kleszczewie przy ul. Poznańskiej 4 , zwaną dalej Zamawiającym,

reprezentowaną przez Wójta Gminy w osobie :

Bogdan Kemnitz

zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

- ………………………………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………………………………

a

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

NIP ................................................................................. REGON ..........................................................................

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

- ……………………………………………………………………………………………………………

- .………………………………………………………………………………………………………………

Na podstawie udzielonego zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych – została zawarta umowa o następującej treści:

§1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne pn.: REMONT  DROGI GMINNEJ NR 329024P NA ODCINKU KRZYŻOWNIKI – ŚRÓDKA Z PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ

.

- Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. l określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robót  dokumentacja projektowa oraz Kosztorysy ślepe.

2. Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania przy realizacji zadania takich materiałów budowlanych , które uzyskały :

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa ,

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z :

-     Polskimi Normami lub

- aprobatę techniczną , w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją

3. Zamawiający dostarczy komplet dokumentacji umożliwiającej prowadzenie robót najpóźniej 7 dni przed dniem określonym w § 2 pkt.1.

§2

1. Termin rozpoczęcia realizacji umowy ustala się na dzień ....................

2. Termin zakończenia realizacji umowy ustala się na dzień 30.09.2010 r.

§3

- Umowa realizowana będzie zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego, określającym  terminy wykonania etapów robót, szczegółowym harmonogramem rzeczowo-finansowym, który Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie trzech dni od dnia podpisania umowy.

- Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

§4

1. Termin przekazania placu budowy zostanie wyznaczony przez Zamawiającego nie później niż 7 dni, po podpisaniu umowy i przedłożeniu przez Wykonawcę i zaakceptowaniu przez Zamawiającego następujących dokumentów:

a)     szczegółowy harmonogram robót (rzeczowo-finansowy),

b)     polisy i dokumenty ubezpieczeniowe,

c)     plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

2. Nie przedłożenie w/w dokumentów w terminie określonym w ust. 1, skutkować będzie nie przekazaniem placu budowy, co będzie traktowane jako opóźnienie powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do przedłużenia terminu zakończenia robót.

3. W dniu przekazania placu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy  dokumentację techniczną . Z przekazania placu budowy strony sporządzą pisemny protokół.

5. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy uznaje się datę odbioru ostatecznego stwierdzoną w protokole odbioru robót.

§5

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - protokolarne przekazanie placu budowy,  Dokumentacji projektowej wraz ze zgłoszeniem robót,

  - zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

  - dokonywanie odbiorów robót ulegających zakryciu bądź zanikających oraz odbiorów częściowych zgodnie z postanowieniami § 7 umowy,

  - dokonanie odbioru końcowego, zgodnie z postanowieniami § 7  umowy,

2. Obowiązkiem Wykonawcy jest podjęcie wszystkich czynności niezbędnych do realizacji umowy, w szczególności:

- Wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane.

- Wykonywanie robót zgodnie z dostarczoną przez Zamawiającego Dokumentacją projektową z uwzględnieniem wymagań określonych w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

- Wykonywanie robót w terminach określonych harmonogramem zgodnie z  § 3 ust. 1 umowy.

- Skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania robót i ich odbioru w zakresie określonym w przedmiarze robót i SST.

- Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, w tym także będące następstwem nienależytego zabezpieczenia placu budowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.

- Wykonanie i utrzymanie na własny koszt urządzeń i obiektów tymczasowych na terenie budowy oraz ponoszenie kosztów mediów, w tym energii elektrycznej w okresie realizacji robót.

- Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach.

- Wydanie Zamawiającemu najpóźniej w dniu spisania protokołu odbioru końcowego dokumentacji powykonawczej (w tym geodezyjnej dokumentacji powykonawczej wykonanej przez uprawnionego geodetę ), Aprobat Technicznych i Deklaracji Zgodności materiałów wykorzystanych do realizacji zamówienia.

- Utrzymywanie i przekazanie w należytym stanie i porządku terenu budowy z uwzględnieniem punktów granicznych określających przebieg granicy nieruchomości, doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu budowy.

§6

1.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2.Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania budową i do kierowania robotami osoby  wskazane w Ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu  niniejszej umowy, musi  być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego.

3.Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1 i 2, winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do umowy.

4.Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami i do kierowania budową innych osób niż wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z winy Wykonawcy.

§7

- Wykonawca będzie powiadamiać Inspektora Nadzoru o gotowości do odbioru robót podlegających zakryciu lub zanikających wpisem do dziennika budowy. W razie niedopełnienia tego warunku, Wykonawca obowiązany jest na własny koszt odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia lub otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego.

- Przedmiotem odbioru częściowego będzie wykonanie robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym w rozbiciu miesięcznym.

- Wykonawca powiadomi Zamawiającego  pisemnie o gotowości wykonanych robót do odbioru częściowego lub końcowego, składając jednocześnie wszystkie dokumenty niezbędne do rozpoczęcia odbioru.

- Odbiory będą się rozpoczynały w następujących terminach:

- Zamawiający przystąpi do odbioru częściowego w dniu następnym od dnia otrzymania powiadomienia oraz złożenia wszystkich dokumentów w sposób i na zasadach, o których mowa w ust. 3, zawiadamiając o tym Wykonawcę,

- Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania powiadomienia oraz złożenia wszystkich dokumentów w sposób i na zasadach, o których mowa w ust. 3, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- W przypadku braku kompletu dokumentów wymaganych do odbioru Zamawiający wstrzymuje wyznaczenie  terminu odbioru do dnia oddania ostatniego dokumentu.

- Datę odbioru będzie stanowił dzień zakończenia czynności odbioru i podpisania protokołu odbioru.

- W przypadku stwierdzenia wad, Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór całości lub części zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

- Zamawiający wyznacza ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robót przed upływem terminu gwarancji ustalonego w umowie. Jeżeli wykonawca nie zgłosi się w wyznaczonym terminie do odbioru, lub odmówi podpisania protokołu, Zamawiający sporządza protokół jednostronny, którego kopię doręcza Wykonawcy.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, do czasu usunięcia tych wad. Fakt ten strony ujawniają w treści protokołu.

§8

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy z udziałem podwykonawcy.

2. Przy pomocy podwykonawcy Wykonawca wykona następujące roboty:

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

3. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawcę.

4. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcą takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty wykonane przez podwykonawcę.

6. Wykonawca najpóźniej w dniu dokonania zapłaty przez Zamawiającego z ostatniej faktury wystawionej na podstawie protokółu końcowego odbioru robót przedstawi Zamawiającemu dowód rozliczenia z podwykonawcą tj. kserokopie wszystkich faktur wystawionych przez podwykonawcę i kserokopie dowodów zapłaty. W przypadku nie przedstawienia w/w dokumentów potwierdzonych przez podwykonawcę, Zamawiający dokona najpierw rozliczenia z podwykonawcą potrącając kwotę należną podwykonawcy z faktury końcowej Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy lub Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy bez udziału podwykonawców ( w tym przypadku ust 1-6 pomija się).

§9

1.Zamawiający wyznacza do pełnienia nadzoru inwestorskiego następującą osobę:

imię i nazwisko ………………………………….

stanowisko służbowe ……………………………

nr uprawnień …………………………………….

2.Osoba wskazana w ust. l będzie działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

3.Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. o dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

4.Wykonawca ustanawia kierownika budowy w  osobie:

imię i nazwisko ………………………………….

stanowisko służbowe ……………………………

nr uprawnień …………………………………….

5.Osoba wskazana w ust. l będzie działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

§10

1. Za wykonanie przedmiotu umowy , określonego w § 1 , ustalone na podstawie cen jednostkowych zawartych w kosztorysach ofertowych, stanowiących załączniki do oferty, w całości z materiałów , urządzeń i wyposażenia dostarczonego przez Wykonawcę wraz z robocizną , strony ustalają wynagrodzenie ofertowe w wysokości  ......................... zł. brutto ( słownie : .......................... )

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur za częściowo wykonane roboty , po zakończeniu poszczególnych etapów budowy . Potwierdzenia wykonania danego zakresu robót dokonuje inspektor nadzoru w protokole odbioru robót częściowych . Suma wszystkich faktur częściowych nie może przekroczyć 70 % wartości umowy. W protokole zostanie wyszczególniona kwota należna Podwykonawcy (w razie niewystępowania

Podwykonawcy zdanie ostatnie  pomija się).

3. Zapłata nastąpi w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia faktury wystawionej w oparciu o protokół odbioru robót częściowych.

4. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia na bieżąco księgi obmiaru robót. Zgodność wpisów  z faktycznym zaawansowaniem robót, ich jakością oraz technologiczną potrzebą ich zakrycia   potwierdza inspektor nadzoru .

5. Fakturę należy wystawić na Urząd Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo, NIP 786-10-04-351.

6. Po zakończeniu realizacji całej inwestycji, po podpisaniu protokołu odbioru końcowego Wykonawca wystawi fakturę końcową.

7.Za roboty objęte kosztorysem ofertowym, ale niewykonane z powodu wcześniejszego uznania ich przez Zamawiającego wpisem do księgi obmiaru za zbędne, wynagrodzenie nie przysługuje. Zbędność wykonania robót nie wymaga w tym wypadku aneksu do umowy.

8.Wynagrodzenie Zamawiający przekaże na rachunek bankowy Wykonawcy na podstawie faktury VAT, wystawionej na Urząd Gminy w Kleszczewie ul. Poznańska 4 63-005 Kleszczewo. NIP 786-10-04-351

§11

1.Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  5%  wynagrodzenia ofertowego brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1, tj. ................................................................ PLN (słownie złotych …………………………...........................................................................................)w formie  ................................................................................................................................................

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % kwoty określonej w § 10 pkt.1 niniejszej umowy , tj. .................. zł. wniesione w gotówce , wymagane jest w całości najpóźniej w dniu podpisania umowy / wniesione w formie gwarancji bankowej , wymagane jest w całości najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji umowy * . Termin ważności gwarancji dotyczącej zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustala się na dzień zakończenia robót . - Natomiast na okres gwarancji i rękojmi Wykonawca przedstawi w dniu zakończenia robót odrębne zabezpieczenie lub ją zabezpieczy redukując jej wartość z gwarancji należytego wykonania  w wysokości .................... zł.  stanowiące 30 %  kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

3.Okres gwarancji i rękojmi ulega wydłużeniu o czas usuwania wad stwierdzonych protokołem.

§12

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na roboty objęte niniejszą umową na okres …………….. miesięcy.

- Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad innej osobie na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

§13

- Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt polisy ubezpieczeniowej na zadanie będące przedmiotem niniejszej umowy.

- Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

a) roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z  wykonawstwem robót,

b) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące   pracowników i osób  trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami i z ich wykonaniem, w tym także związane z ruchem pojazdów mechanicznych.

3.Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy przedłoży Zamawiającemu do wglądu umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 i doręczy ich kserokopie.

§14

Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych z następujących tytułów i w podanych wysokościach .

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne :

a) za zwłokę w przekazaniu placu budowy w wysokości odsetek ustawowych liczonych od wynagrodzenia ofertowego określonego w § 10 pkt.1  za każdy dzień zwłoki ,

b) za przekroczenie terminu zapłaty faktur częściowych , w wysokości odsetek ustawowych liczonych od wynagrodzenia ofertowego określonego w § 10 pkt. 1 za każdy dzień zwłoki ,

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :

a)  za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości odsetek ustawowych liczonych od wynagrodzenia ofertowego określonego w § 10 pkt.1 za każdy dzień zwłoki,

b)   za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie  gwarancji w wysokości odsetek ustawowych liczonych      od wynagrodzenia ofertowego      określonego w § 10 pkt.1  za każdy dzień zwłoki ,

c)   za odstąpienie od wykonania umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy  20 %      wynagrodzenia ofertowego określonego w § 10 pkt.1 .

d) za opóźnienie w wykonaniu każdego etapu przedmiotu umowy, w wysokości 0,02% wartości brutto ceny za dany etap za każdy dzień opóźnienia, licząc od terminu zakończenia danego etapu robót zapisanego w harmonogramie, o którym mowa w  § 3 ust.1.

e) za spowodowanie przerw w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy      w wysokości 0,02% wartości brutto umowy za każdy dzień przerwy

f) za stwierdzenie braku oznakowania robót lub oznakowanie niezgodne z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu:

- po raz pierwszy: w wysokości 1 000,00 zł,

- za każde następne: w wysokości 2 000,00 zł.

3.  Strony  mają  prawo do odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, o ile wartość      poniesionej   szkody przekracza wysokość kar umownych.

4. Wykonawca nie może zbywać, bez zgody Zamawiającego, na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy. Cesja wierzytelności wynikających z niniejszej umowy może być dokonana tylko za pisemną zgodą Urzędu Gminy w Kleszczewie.

5. Wykonawca przedmiotu niniejszej umowy, nie może bez zgody Zamawiającego przekazać innej osobie praw i obowiązków, wynikających z niniejszej umowy. Wykonawca odpowiada za prace wykonane przez ewentualnych podwykonawców, niezbędne do realizacji zlecenia głównego, jak za działanie własne.

§15

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, na piśmie w terminie 14 dni od stwierdzenia niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, w szczególności z powodu nieterminowego wykonania poszczególnych etapów robót określonych w harmonogramie, o którym mowa w § 3 ust.1.

§16

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenia nowych, niekorzystnych dla Zamawiającego,  jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty , na podstawie której dokonano wyboru oferenta ,chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności , których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest nieważna .

§ 17

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej , że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy , Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach . W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy .

§ 18

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zakresu robót , który wprowadzony zostanie aneksem do umowy lub odrębną umową i w takim przypadku , strony uzgadniają że :

1.W przypadku ewentualnych zamówień uzupełniających,   dodatkowych   dokonywanych przez  zamawiającego w ciągu     sześciu m-cy.  po odbiorze przedmiotu zamówienia. Oferent zrealizuje je w cenach jednostkowych  tożsamych  z przedstawioną ofertą  ( dla robót uzupełniających , stanowiących nie więcej niż 50% zamówienia podstawowego) i dodatkowych po cenach obliczonych na podstawie obowiązujących cen jednostkowych i katalogów KRN przyjętych do wyliczenia  przedstawionej oferty.

Dopuszcza się ewentualne zmiany postanowień umowy w zakresie terminu realizacji zamówienia - w przypadku:

-  zwłoki w przekazaniu placu budowy Wykonawcy, o ilość dni opóźnienia,

- działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia,

- przerwania realizacji zamówienia w sytuacjach określonych w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

§19

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.

2.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy, z zastrzeżeniem § 6 ust.3, § 9 ust.3, i § 10 ust.7 §18 umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 20

1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego , Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego , kierując swoje roszczenia do Zamawiającego .

2. Zamawiający obowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń Wykonawcy w ciągu 21 dni od chwili zgłoszenia roszczeń.

§ 21

Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwe rzeczowo sądy w Poznaniu.

§ 22

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odnośne przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych  oraz Kodeksu Cywilnego .

§ 23

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.

§ 25

Umowę wykonano w czterech jednobrzmiących   egzemplarzach , po dwa dla każdej ze stron.

Z A M A W I A J Ą C Y :                                   	               W Y K O N A W C A :