Załącznik Ia do SIWZ

Umowa Nr ……………..  – projekt

W dniu .................. 2018 r. pomiędzy

Gminą Kleszczewo  z siedzibą w Kleszczewie ul . Poznańska 4 ,

reprezentowaną przez Wójta Gminy

Bogdana Kemnitz,

zwaną dalej Zamawiającym,

a

……………………………………………………………………………………

NIP…………………………, REGON………………………………………..

zwanym w dalszej części Wykonawcą ,

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

- W wyniku dokonania przez Zamawiającego  wyboru oferty Wykonawcy zgodnie                              z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod  Nr ………………….z dnia …........................, oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy w Kleszczewie,  Zamawiający zleca a Wykonawca   przyjmuje do wykonania zamówienie pn.  „Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Gminie Kleszczewo – Część I Poklatki”, tj. „Termomodernizacja i przebudowa budynku świetlicy w Poklatkach wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazu”.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie 
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami prawa 
i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu 
w terminie w niej uzgodnionym.

- Szczegółowy zakres robót przedstawiają, stanowiące integralna część umowy:

- oferta Wykonawcy (załącznik nr 1 do umowy),

- dokumentacja projektowa wykonawcza (załącznik nr 2 do umowy),

- przedmiar robót (załącznik nr 3 do umowy),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (załącznik nr 4 do umowy),

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia (załącznik nr 5 do umowy).

- Wykonawca uznaje, że dokumenty o których mowa w § 1 ust. 3 od 1-5, są wystarczające i stanowią podstawę do kompletnego zrealizowania zadania.

- Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem umowy odbywać się w drodze korespondencji pisemnej doręczanej adresatom.

§ 2.

- Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 30.09.2018r., z tym, że rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi w dniu protokolarnego przekazania

terenu robót Wykonawcy, jednak nie wcześniej niż 1.06.2018r.

- Za zakończenie wykonania całego przedmiotu umowy uznaje się podpisanie końcowego bezusterkowego protokołu odbioru robót obejmującego wszystkie czynności, które w ramach niniejszej Umowy ciążą na Wykonawcy, a w szczególności:

- wykonanie robót budowlanych i innych czynności związanych z zakresem zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego,

- wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej w ilości 3 sztuk, która będzie zawierać wszelkie wymagane przepisami dokumenty.

- w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych prac polegających  na  powtórzeniu  podobnych robót  budowlanych jak te objęte zamówieniem, z wcześniejszą ich akceptacją przez Zamawiającego, Wykonawca załączy do dokumentacji powykonawczej również wcześniej zaakceptowany kosztorys na przedmiotowe roboty. Dokument ten musi być sporządzony przez kierownika budowy i przez niego podpisany ponadto opatrzony podpisem Wykonawcy lub osoby przez niego upoważnionej do jego reprezentowania.

§ 3.

- Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o zauważonych wadach w dokumentacji projektowej  w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wynikłą szkodę na skutek zaniechania zawiadomienia Zamawiającego o zauważonych wadach w dokumentacji projektowej, jak też na skutek niepowiadomienia Zamawiającego o wadach, które z łatwością mógł zauważyć.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie realizacji przedmiotu umowy wobec Zamawiającego i osób trzecich.

- Wykonawca jest zobowiązany do zawiadamiania  pisemnie Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających i ulegających zakryciu z 4 dniowym (dni robocze) wyprzedzeniem. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego, zobowiązany będzie odkryć te roboty lub wykonać otwory niezbędne do ich zbadania przez Zamawiającego, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt.

- Wykonywanie robót przez Wykonawcę przy pomocy podwykonawców odbywać się może za zgodą Zamawiającego wyłącznie na zasadach określonych w art. 6471 kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem postanowień ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. W razie wątpliwości Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania podwykonawców jak za własne działania lub zaniechania.

- Przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie mają przepisy art. 143a do 143d ustawy Prawa zamówień publicznych.

1)	Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo lub dokonać zmian w zawartej umowie jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy lub propozycji zmian wraz z przedłożoną zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub dokonania zmian w zawartej umowie.

2)	Wymogi nałożone wobec treści zawieranych umów z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami;