Stopień realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2011r.

1. Przebudowa i modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie

Wydatki ponoszone od 2007r. Główne prace wykonane są w 2011r. i 2012r.  Podpisane zostały dwie umowy na dofinansowanie zadania ze środków z Unii Europejskiej z PROW z Odnowy i Rozwoju Wsi  tj. w dniu 20.12.2010r.  i  w dniu 23.02.2011r. Łączna kwota zadania do wniosku o dofinansowanie oszacowana została na  1.677.075,53 zł. Po rozstrzygniętym przetargu łączna kwota zadania  na   I i II etap wynosi 1.186.957,86 zł. Z tego otrzymać możemy dofinansowanie z PROW w wysokości 613.039 zł. W zadaniu tym nie jest ujęte wyposażenie pomieszczeń.

Celem realizacji zadania podpisano następujące umowy:

-  nr 272/03/2011 z dnia  04.07.2011r.    na przebudowę i modernizację Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie etap I i II.  W umowie określono wynagrodzenie na 1.121.565,84 zł  i termin wykonania zadania do 30 czerwca 2011r. Do 31.12.2011r. zapłacono za wykonane prace 392.403,62 zł tj. 34,99% zrealizowanych prac.

- 2222/28/2011 z dnia.07.2011r. na nadzór inwestorski branży konstrukcyjno – budowlanej. W umowie określono wartość wynagrodzenia na 12.300 zł z tego w 2011r. wypłacono 3.690 zł,

- 2222/28a/2011 z dnia 08.08.2011r na nadzór inwestorski branży elektrycznej. W umowie określono wynagrodzenie na 3.690 zł,

- 2222/55/2011 z dnia 05.12.2011r na projekt techniczny wystroju wnętrz i elewacji budynku. W umowie określono wynagrodzenie na 18.000 zł,

- 2222/58/2011 z dnia  19.12.1011r. na założenie alarmu. W umowie określono wynagrodzenie na 10.884,27 zł.

- 2222/59/2011 z dnia 20.12.2011r. na nadzór inwestorski branży instalacyjnej. W umowie określono wynagrodzenie na 6.150 zł.

2. Sporządzenie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kleszczewo w miejscowościach Komorniki, Gowarzewo, Krzyżowniki, Tulce, Markowice, Śródka, Krerowo, Zimin, Bylin.

Umowa została podpisana  w dniu  22.03.2011r. i opiewa na 71.217 zł.  Zadanie jest realizowane terminowo. Zgodnie z podpisaną umową wypłacono w 2011r. dwie raty, łącznie 39.169,35 zł.

3. Ubezpieczenie mienia wszystkich jednostek budżetowych, samorządowego zakładu budżetowego i instytucji kultury.

Na podstawie podpisanej umowy z dnia 29.09.2011r. ubezpieczony został majątek Gminy na okres od 01.10.2011r do 30.09.2014r. Na podstawie tej umowy na okresy roczne wystawiane są polisy. Polisy wystawione zostały na okres od 01.10.2011r. do 30.09.2012r. Składka płatna jest w trzech ratach. W 2011r. zapłaciliśmy pierwsza ratę tj. 44.191 zł. Następne raty przypadają na 28.02.2012r. i 30.06.2012r.

4. Dowóz uczniów niepełnosprawnych z gminy Kleszczewo do szkół specjalnych w roku szkolnym 2011/2012 wraz z opieką.

Na podstawie podpisanej umowy nr 272/05/2011 z dnia 29.08.2011r. dzieci dowożone są do szkół specjalnych do Poznania i Swarzędza. Wykonawca obciąża Gminę w cyklu miesięcznym. Wysokość faktury uzależniona jest od ilości przejechanych kilometrów, co jest związane z absencją dzieci. Za okres od IX.2011r. do XII.2011r. zapłaciliśmy za dowóz dzieci 38.869,63 zł.

5. Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg i ulic na terenie Gminy Kleszczewo.

Umowa na sezon 2011/2012  podpisana została w dniu 08.11.2011r. Z uwagi na sprzyjające warunki atmosferyczne w 2011r. nie było potrzeby korzystania z powyższych usług.

Wójt Gminy

mgr inż. Bogdan Kemnitz